附件3：

**2016年《政府工作报告》10大民心工程督办分解表**

| 序号 | 事 项 | 2016年度目标任务  （本年度需完成的任务指标） | 完成  时限 | 主办单位 | 主办单位  领导 | 主办单位  经办科室  和人员 | 协办  单位 | 市分管  领导 | 市政府  协管领导 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建成广东海洋大学寸金学院新校区一期，筹建湛江科技大学 | 完成广东海洋大学寸金学院新校区一期主体工程和主要相关配套设施建设，在此基础上依托寸金学院筹建湛江科技大学。 | 2016.12 | 市教育局 | 李更盛 | 湛江教育基地指挥部  办公室  张广生  职成科  韦汉平 | 市国土资源局 | 陈 云 | 杨文光 |
| 2 | 筹建湛江一中新校区 | 成立筹建工作机构，进行项目选址，编制项目可行性研究报告。 | 2016.12 | 市教育局 | 李更盛 | 基财科  招祥平 | 市城市规划局、市国土资源局 | 陈 云 | 杨文光 |
| 3 | 动工改造人民大道、湖光路等10条市政供水管道 | 1.完成人民大道西侧供水管道改造工程。龙潮路口至绿塘路口路段DN600供水管道3.9公里，绿塘路口至文明中路路段DN800供水管道1.3公里。总投资约2000万元。  2.完成湖光路供水管道改造工程。从百蓬路口至疏港大道路段DN800供水管道4.4公里。总投资约2500万元。  3.完成麻章区供水管网扩建工程。完成麻章区合流路、金川路、金康东路、寸金路、南通路和南方路供水管网改造，其中DN1000管道1.5公里，DN800管道2.57公里，DN600管道1.5公里，DN400管道2.1公里。完成管道下穿铁路护管涵5座（东海岛铁路2座、湛海线1座、黎湛线2座）。总投资约6200万元。  4.完成部分小街小巷供水管道改造工程。霞山片区完成椹川西五路DN300共1公里供水管道改造，投资约100万元；赤坎片区完成北桥一横路DN200共650米供水管道改造，投资约60万元。 | 2016.12 | 市水务投资集团公司 | 康广全 | 管网部  龙艺 |  | 吴建林 | 黄 光 |
| 4 | 启动市第一中医院迁建和市妇幼保健院新院建设 | 1.市第一中医院：5月确定迁建工程建筑规划设计方案。8月完成市中心人民医院现址土地及资产评估，划拨至市第一中医院。10月完成迁建项目工程装修改造招标等手续。12月正式开工改造。  2.市妇幼保健院：确定新院迁建选址，筹措资金及办理相关批复文件，争取年内动工。 | 2016.12 | 市卫生计生局 | 张建文 | 医政科  甘少平  宣传科  刘陈生 | 市第一中医院、市妇幼保健院 | 梁志鹏 | 罗滇南 |
| 5 | 完成湛江中心人民医院整体搬迁 | 6月完成精装修、机电安装和医学专业工程等工作。  7月竣工验收，并交付使用。  9月完成医疗设备调试及搬迁准备工作。  10月完成湛江中心人民医院整体搬迁工作并投入运营。 | 2016.10 | 湛江中心  人民医院 | 蔡玉桂 | 迁建办  吴梦强 |  | 梁志鹏 | 罗滇南 |
| 市卫生计生局 | 张建文 | 规财科  李超  办公室  曹锐 |
| 市住房和城乡建设局 | 罗滇南 | 市代建局  黄海波 |
| 6 | 动工建设市文化中心 | 完成项目可行性研究报告、环评等前期工作，开展项目PPP招投标工作，与中标PPP社会资本方组建项目公司。确定项目设计方案，通过市城市规划委员会审核。年内动工建设市文化中心。 | 2016.12 | 市文广新局 | 聂 兵 | 重点办  蔡朝天 |  | 梁志鹏 | 罗滇南 |
| 市基建投资集团公司 | 张世趟 | 项目部  肖雪强 |
| 市住房和城乡建设局 | 罗滇南 | 市代建局  叶海忠 |
| 7 | 动工建设市二技校一期 | 4月协助市职教办落实用地治标，办理国有土地使用证、青苗补偿等前期工作。  10月前协助业主单位（市二技）完成选址、规划许可证、详细规划，单位建筑勘查设计及审批。  11月 开展新校区一期主体工程招标工作。  12月底一期主体工程开工建设。 | 2016.12 | 市人力资源和社会保障局 | 张子英 | 培训教育科  郑德建 | 市教育局 | 何 鑫 | 杨文光 |
| 市住房和城乡建设局 | 罗滇南 | 市代建局  梁展勇 |
| 8 | 建设湛江市和雷州市救助物资储备仓库 | 争取资金支持建设市级救助物资仓库，开展征地立项等前期工作。雷州市救助物资仓库年内竣工投入使用。 | 2016.12 | 市民政局 | 钟 其 | 救灾救济科  张发友 | 雷州市政府 | 何 鑫 | 杨文光 |
| 9 | 出台符合国标的电动自行车上牌管理办法 | 1.会同市法制局等部门出台符合国标的电动自行车管理办法；  2.在电动自行车管理立法出台的前提下，分步实行符合国标的电动自行车登记管理，先市区施行，后推广各县、市。 | 2016.12 | 市公安局 | 王 中 | 市交警支队  陈向  吴进强 | 市法制局 | 黄勇武 | 林小伟 |
| 10 | 加强社区戒毒、社区康复工作和网格化管理 | 各县（市、区）乡镇、街道全部成立社区戒毒康复工作领导小组，基本配备专职工作人员，有固定办公场所、联系方式、机构印章、工作制度、吸毒人员管理档案。 | 2016.12 | 市公安局 | 程 进 | 市禁毒支队  刘日明 |  | 黄勇武 | 林小伟 |