整体绩效自评报告

评价年度：2022年度

评价单位：湛江市交通运输局（本级）

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023年4月19日

根据《湛江市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2号）要求，我局及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2022年度湛江市交通运输局整体绩效自我评价报告如下：

- 单位基本情况

- 单位机构设置、部门职能情况。

- 我局为市政府工作部门，主要职责为：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全市公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。承担道路、水路运输市场监管责任。负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护。负责全市交通运输建设项目的审批或审核上报工作。组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作。负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作。负责城市公共交通客运市场的管理，制定城市公共交通的发展规划并组织实施。负责全市公路的路政管理，指导县（市）公路路政管理工作。

- 我局内设17个科室和机关党委，下辖6个单位。内设科室分别为：办公室、财务审计科、综合规划科、综合运输科、基建管理科、工程质量管理科、港航管理科、公路路政科、安全监督和应急管理科、行政审批科、人事科、政策法规与执法监督科、执法一科（赤坎执法大队）、执法二科（霞山执法大队）、执法三科（港航执法大队）、执法四科（高速公路执法大队）、执法五科（机动执法大队）。下辖单位分别为：湛江市公路事务中心（正处级参公事业单位），湛江市道路运输事务中心（副处级参公事业单位），湛江市港航事务中心（正科级参公事业单位）、湛江市交通工程服务中心（正科级参公事业单位），湛江市渡口事务中心（正科级全额事业单位），湛江港引航站（登记设立事业单位）。机构编制部门核定人数237人、年末在职人数213人、离退休人数151人、其他人员44人。

- 年度总体工作和重点工作任务

2022年是实施“十四五”规划的关键之年，也是党的二十大召开之年，我局紧紧围绕市委、市政府中心工作，牢牢把握交通强国建设的重大历史机遇，顺势而为，乘势而上，以更高标准、更大力度、更快速度推进交通强市建设，奋力打造高水平全国性综合交通枢纽，为全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极贡献交通力量。

2022年我局重点着力于加快构建现代化高质量综合立体交通网络，持续推进港航业高质量发展，加快构建优质便捷的综合运输服务体系，增强现代化综合交通治理能力，持续加强全面从严治党。

（三）部门整体支出绩效目标

- 1.加快构建现代化高质量综合立体交通网络。机场方面，建成机场高速一期工程，加快建设机场高速二期工程，完善机场高速公路集疏运体系。铁路方面，加快广湛高铁建设，力争开工建设合湛高铁、湛海高铁。推动建设东海岛港区铁路专用线、宝满港区铁路专用线，加快推进粤海铁路乌石支线前期工作，谋划建设河茂铁路西延线，推动完善海铁联运体系，提升新通道内陆腹地方向的货物集散能力。公路方面，加快环城高速南三岛大桥建设，推动建设环城高速南三岛至东海岛跨海通道、玉湛高速二期工程，打通环城高速最后一环，形成串岛绕湾环城的高速公路通道。建成茂湛高速改扩建一期工程，推动建设南湛高速广东段，加快推进茂名至吴川高速前期工作，完善对外高速通道。加快建设湛徐高速乌石支线，推进雷州半岛东线高速、东雷高速西延线等项目前期工作，拓展雷州半岛高速公路网络。完成湛江大道、疏港大道改扩建工程、遂溪大道建设，开工建设广东滨海旅游公路雷州半岛段先行工程，强化市区与县域快速互联互通。港口方面，开工建设东海岛港区航道、巴斯夫配套码头、湛江京信东海电厂配套专用码头、招商湛江国际邮轮码头工程、湛江港拆装箱一期工程，力争完成琼州海峡应急锚地工程前期手续，加快建设东海岛港区杂货码头、宝满港区集装箱码头一期扩建工程、中科炼化一体化项目码头工程液化烃码头，提升湾内核心港区功能，打造世界级临港重化产业基地港。以徐闻港区、雷州港区、廉江港区为重点加快湾外县域港区开发，推动港口建设由湾内走向湾外，打造以湾内港区为龙头、以湾外港区为支撑的雷州半岛港区群。

- 2.持续推进港航业高质量发展。深度融入西部陆海新通道建设，加快西部陆海新通道运营平台建设，推进成立新平台公司，完善财政补贴资金测算，研究出台西部陆海新通道政府奖励政策。充分利用我市支持航运业和港口集装箱运输业发展的政策措施吸引外地船舶落户湛江，开设更多海铁联运专列和国内外集装箱航线。加快完善陆岛交通运输网络，推动开通硇洲岛和东海岛东南码头客运班轮建设。全力促进港口集装箱吞吐量稳步上升，争取完成全年港口货物吞吐量2.70亿吨, 同比增长6%。

- 3.加快构建优质便捷的综合运输服务体系。一是推进运输组织一体化。进一步发展航空、铁路、公路、水路、城市等长途旅客联程联运，推进客运企业资源整合，优化公共交通运力。有序发展农村客运，促进城乡客运服务一体化。加快发展港口物流和铁路物流，完善物流枢纽体系，壮大发展海铁联运冷链物流。二是提升行业管理信息化水平。推进港口视频监控平台运维项目、港口视频监控平台新增防疫视频监控、港口视频监控平台（二期）项目建设，督促网约车平台公司数据接入网约车监管平台，提高货运源头治超信息监管系统企业接入数据质量。推进网约车企业及车辆信息接入监管平台线上监管。利用智能视频监控平台进一步完善营运车辆动态监管工作。三是支持推进行业创新。引导客运站拓展旅游集散、邮政、物流等服务功能。初步完成招呼站投建铺设工作。开展“定制客运”及“互联网包车”服务试点。规范网络预约出租车发展，鼓励发展多样化约车服务。

- 4.增强现代化综合交通治理能力。一是优化行业监管水平。结合“双随机、一公开”工作安排，进一步加强事中事后监管。规范和加强交通运输综合执法，推动扫黑除恶专项斗争常态化。建立健全交通运输市场主体和从业人员“黑名单”制度。完善交通运输信用体系建设长效机制，加强信用信息归集、共享和公开。加快政府职能转变，将行政审批事项纳入线上平台办理，压缩市级审批事项，提高审批效率，加强“全市通办”改革宣传引导。二是强化安全保障能力。落实安全监管责任，实行行业安全生产监管“一岗双责”，将安全生产日常检查和定期巡查相结合，强化重点时段、重点地区、重点领域、重点环节的安全监管，将安全监管贯穿于规划、设计、建设、运营全过程。

- 5.持续加强全面从严治党。全面基层党组织基础，开展基层党组织达标创优活动，认真抓好党支部评星定级工作，以点带面激发基层党建活力。实施“头雁”工程、党员先锋工程和基层保障工程，加强基层党组织规范化制度建设，优化基层党组织设置，加强党员教育管理，全面提升基层党组织组织力，推动机关党建工作全面进步全面过硬。深入推进党史学习教育常态化制度化，认真开展“深调研”工作，持续推进营商环境整治提升工作。加强意识形态工作，进一步强化以正面宣传为主的舆论方针，巩固壮大主流舆论，讲好交通故事，传播交通正能量。扎实推进乡村振兴工作，努力开拓乡村振兴工作新局面。深入开展纪律教育学习月活动，逐级压实各级党组织的主体责任。健全和落实廉政风险防控机制，结合深化机关作风整治工作，促进交通领域营商环境优化提升。加强干部教育和监督，落实谈话提醒和警示教育，着力筑牢拒腐防变思想防线，推动全面从严治党落地生根。

- （四）部门整体支出情况

- 2022年总收入为57553.4万元，其中上年结转776.37万元，本年预算安排56777.06万元。2022年总支出56822.9万元，其中上年结转支出91.45万元，本年预算安排支出56731.45万元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《湛江市财政局关于开展2023年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2023〕2号）文件要求和工作部署，结合实际情况，按照《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《关于印发<湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法>的通知》（湛财评〔2019〕26号）等文件规定，成立以局主要领导为组长，分管领导为副组长的绩效评价小组，领导小组下设办公室，办公室设在我局财务审计科，财务审计科科长任办公室主任，负责协调各部门开展绩效评价工作。

- 自评工作过程。

- 我局印发了《2022年市级财政资金绩效评价工作方案》（湛交财〔2022〕12号），成立我局绩效自评工作小组，明确职责，分解绩效评价工作，组织各科室和下属单位开展绩效自评工作。整体支出绩效评价对象为我局本级及局属5个预算单位，资金范围包括2022年市级财政安排的基本支出、部门预算项目支出、专项资金及其他事业发展支出等整体支出（根据实际情况，必要延伸至其他资金，如中央、省转移支付资金）。评价基准日为2022年12月31日。

- 组织下属单位进行部门整体支出绩效自评工作，要求各部门成立绩效评价工作小组（自评工作评价小组一般3人以上，由主管领导、财务负责人和业务人员组成），明确财务、业务人员分工并确定评价工作联络人，拟订评价工作方案（包括评价指标的设定、评价方法的确定等）；要求各下属单位于2023年4月7日前完成部门整体支出绩效评价工作，并将整体支出绩效评价报告报送我局，由我局汇总报送市财政局。我局及局属各单位按要求完成部门整体支出绩效评价工作，并按时报送绩效评价报告。

（三）自评材料报送时间及质量。

按照市财政局相关文件要求，将装订成册的部门整体支出绩效报告按时报送到市财政局相关部门，确保材料真实、完整。对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

- （四）自评材料报送及公开一致情况。

- 所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

2022年，我局深入贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要论述精神，践行“三化三大”发展思路，围绕加快建设高水平全国性综合交通枢纽目标任务，统筹抓好疫情防控、安全生产、保通保畅、交通建设投资等各项工作，保障交通运输经济平稳运行。2022年整体支出绩效自评分数为99.459分，自评等级为优。

- 部门整体支出绩效指标分析

- 1.预算编制情况。

- 预算编制

- 部门预算编制、分配符合我局职责、符合市委市政府方针政策和工作要求；部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。同时严格按照市财政局预算编制工作部署，做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目库，除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目。2022年财政拨款收入预决算差异率为0。

- 目标设置

- 预算编制按要求申报部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。部门整体支出绩效目标能合理的分解具体任务，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述；项目支出绩效中包含能够明确体现我局履职效果的社会效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，绩效目标的目标值测算有依据。

- 2022年市财政批复我局整体支出绩效目标重点支出任务包括：湛徐高速公路乌石支线完成全线征地拆迁9600万元，湛江港集装箱奖励金及西部陆海新通道奖励费用7200万元，东雷高速雷城连接线路灯工程建设500万元，国道G228线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程市级补助资金500万元，2022年航班补贴8000万元。批复项目支出绩效目标包括：东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程200万元、廉江市2012年-2013年完成66.3公里县道改造资金489万元、冬松岛渡改桥施工便道市级补助资金171万元等12个项目。

- 2.预算执行情况。

- 制度措施健全性

- 我局于2017年编制了《湛江市交通运输局制度汇编》，汇编内容包括党建工作制度、行政管理制度、行政执法管理制度、人事管理制度、财务管理制度和业务管理制度，且在几年的执行过程中不断完善修改，目前各项制度合法、合规、合理、完整。

- 支出完成率

- 2022年预算收入56777.07万元，年初结转结余776.37万元，全年收入57553.44万元，年度实际支出56822.89万元，支出率为98.73%。

- 结转结余率

- 2021年年末财政结转和结余决算数为730.55万元，当年收入总额为57553.44万元，结转结余率为1.26%，结转结余率小于10%。

- 国库集中支付结转结余存量资金效率性

- 2022年度国库集中支付无结转结余资金。

- 资金下达合法性

- 一般性转移支付和专项转移支付基本能按规定，分别在市人大批复预算后的30日和60日内正式下达；对于上级转移支付，在收到上级文件的30日内正式下达。

- 在收到财政部门批复本部门预算的15日内向所属各单位批复预算。我局于2022年1月28日收到市财政局预算批复文件，于2022年2月8日按规定批复5个下属单位部门预算。

- 政府采购执行率

- 2022年实际采购金额218.94万元，采购计划金额236.87万元，采购执行率92.43%。

- 支出管理

- 财务支出严格执行《关于批复2022年度市直部门部门预算的通知》（湛财预〔2022〕8号）和《湛江市交通运输局机关财务管理规定》、《关于市级预算单位实施公务卡强制结算目录的通知》（湛财库〔2012〕48号）、《关于进一步优化预算执行审批程序的通知》（湛财预〔2019〕50号）等相关财务管理规定文件，严肃财经纪律，提高财政资金使用效率，规范财政资金支出，不存在支出依据不合规、虚列支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支等情况。

- 项目管理情况

- 严格执行项目基建程序，按照《湛江市交通运输局项目管理机制》，全过程跟踪项目建设方案审查、施工图设计批复、招投标备案、质量监督、施工许可、交工验收等工作程序，确保项目管理规范，质量安全可控。

- 按规定对主管的专项资金、专项经费开展有效的检查、监督、督促整改。2022年我局督促各相关单位完成了2020年省级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改、2021年市直单位财政资金绩效整改、2022年省级财政重点绩效评价整改等工作。

- 为推进各项资金支出，2022年对各县区（单位）省级交通专项资金支出进度进行了4次通报，自2022年10月18日起每日统计通报各县区（单位）省级交通专项资金的支出进度，实时跟踪资金支出情况，切实压实各资金使用单位的责任，加快资金支出。同时督促各县区（单位）加快新增债券资金的支出进出。

- 资产管理情况

- 2017年制定了《湛江市交通运输局国有资产管理暂行办法（行政单位）》。自2022年7月开始，我局按要求与市新产业集团湛江市旅游控股有限公司进行国有资产交接，将除维持我局正常办公的场地外的所有物业，含土地、房屋、车库等相关资产移交湛江市旅游控股集团有限公司。2022年我局按规定上缴国库出租物业收入共67.89万元。

- 截至2022年12月31日我局固定资产总额（原值）3408.41万元，在用固定资产总额（原值）2642.03万元，固定资产利用率为77.52%。

- 3.预算监督情况。

- （1）信息公开

- 按照《预算法》和政府信息公开有关规定在政府网站公开我局2022年部门预算和2021年部门决算相关信息，公开《2022年市级部门整体预算绩效目标表》、《2022年市级项目支出绩效目标表》和2022年整体绩效自评材料。

- （2）绩效自评

- 按要求成立了绩效自评小组，在规定时间内完成自评工作并按时报送材料，自评报告正式、齐全，佐证材料规范、完整，关联性强。

- 4.预算使用效益。

- 经济性

- 2022年“三公”经费预算安排数111.2万元，实际支出104.61万元，“三公”经费实际支出数低于预算批复数，无超预算使用“三公”经费的情况。

- （2）效率性

- 2022年市直机关“四个全面”绩效考核中重点任务中，市委督查得分为95.42，政府督查得分为88.92，完成率为92.17%。

- 5.重点项目执行情况（含债券资金安排项目）

- （1） 资金到位情况

- 2022年市级财政部门预算批复我局项目类资金共27054.6万元，分别为：审计费用194.6万元，南三大桥养护经费200万元，湛江港集装箱奖励金及西部陆海新通道奖励费用7200万元，廉江市2012年-2013年县道大修项目市级配套资金489万元，东雷高速雷城连接线路灯建设资金500万元，国道G228线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程市级补助资金500万元，冬松渡改桥施工便道171万元，航班补贴资金8000万元，东海岛新城东部区域道路网岛东大道道路及排水工程200万元，湛徐高速乌石支线9600万元。

- 市级财政实际拨付2060万元，分别为：湛江港集装箱奖励金及西部陆海新通道奖励费用400万元，廉江市2012年-2013年县道大修项目市级配套资金489万元，东雷高速雷城连接线路灯建设资金500万元，国道G228线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程市级补助资金500万元，冬松渡改桥施工便道171万元，实际资金到位率仅7.61%。

- 2022年市级财政预算安排我局新增债券资金41361万元，实际到位资金41361万元，其中普通国省道资金31500万元，农村公路9861万元。资金实际到位率100%。

- （2）项目完成情况

A.兑现以前年度完工项目欠款

湛江港集装箱奖励金及西部陆海新通道奖励费用400万元为兑现2020年度未兑现补助资金；廉江市2012年-2013年县道大修项目市级配套资金489万元，该项目已于2013年完工，市级补助1989万元，分五年兑现，2022年兑现完毕。

B.冬松岛渡改桥（独立桥）新建工程施工便道项目

冬松岛渡改桥（独立桥）施工便道长1400米，起讫桩号为K1+382～K2+782。施工便道路基采用双向两车道等外公路标准，路基宽 7.5米，路基标准横断面为0.25米路缘带+3.5米行车道+3.5米行车+0.25米路缘带，路面为25厘米厚的泥结碎石路面。设计速度20公里/小时，设计洪水频率1/50。截至2022年12月31日完成施工便道路基工程61%，施工过程中未发现质量问题，质量合格率100%。

C.东雷高速公路雷城连接线道路中间路灯工程

东雷高速公路雷城连接线全长9.06公里，建成后将有效解决雷城城区交通严重拥堵的问题，对加快雷州市城市扩容提质进程，让通往广东省廉政教育基地“清端园”的车流更加顺畅便捷具有十分重要意义。东雷高速公路雷城连接线道路工程项目，由四车道调整为六车道并安装路灯，对改善雷州市交通环境，提升城市形象具有重大意义。截至2022年底，该项目已完成交通配套设施中间路灯建设9.06公里，项目竣工达到合格标准，按期完成项目。

D.国道G228线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程

国道G228线塘尾至黄坡段位于吴川市西南部，属于吴川市东西向干线国道G228的一段，是连接吴川市与湛江市区的重要通道。该路段于1996年建成通车，一级公路双向四车道，设计时速为80km/h，行车道为水泥混凝土路面，行车道路面结构为：25cm厚水泥混凝土面层+18cm厚水泥石粉稳定砂+16cm厚水泥稳定土底基层。2015年，针对行车道进行了沥青混凝土罩面改造，并对既有硬路肩进行挖除重建，沥青罩面方案为：4cm厚AC-16F沥青上面层+5cm厚AC-20C 沥青下面层+2cm应力吸收层(乳化沥青），现状硬路肩宽度仅为0.75米。由于当初新建道路时设计缺乏远期考虑，没有规划设计非机动车道，道路路面狭窄，只有双向四车道，导致机动车、非机动车公路混行，而且中间带中央防撞墙开口过多，平交口视距不良等，随着交通量的日益增长，存在严重的安全隐患。2019年国道G228线吴阳镇区段列入了道路交通安全隐患三级督办治理路段，由于项目资金紧缺等原因，未能对相应路段进行整治，现状道路交通事故频发，故国道G228线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程项目的实施已迫在眉睫。该安全隐患整治项目工程合同为6550.5万元，目前该项目已完成工程量进度的21%，完成工程量约1400万元，主要完成部分路基及挡墙、水沟工作。已完成市财政投入的500万元工程量。

- E.新增债券

- 根据市政府常务会议41号、市府办办文呈批表综一B22029、综一Z22290。2022年市级安排普通国省道新增一般债券项目资金31500万元，其中2022年提前批安排新增一般债券资金11500万元，5月份安排新增一般债券资金10000万元，6月份安排新增一般债券资金10000万元。实施项目包括普通国省道新改建、路面改造项目、危桥改造及道路安全隐患整治工程等项目，按照《湛江市人民政府办公室关于印发〈湛江市交通运输领域市级与县（市、区）财政事权和支出责任划分改革实施方案〉的通知》（湛府办〔2021〕30 号）文件安排落实市级配套资金。其中普通国省道新改建、路面改造项目、道路安全隐患整治工程等共23个；危桥改造项目2类，分别为2022年市10件民生实事桥梁安全隐患整治和2022年国省道危桥改造项目。截至2022年底，普通国省道新改建、路面改造项目、道路安全隐患整治工程这23个项目中，已完工项目16个，分别为省道S284线吴川塘缀至黄坡段路面改造工程、省道S287线廉江石岭至新民段路面改造工程、省道S388线廉江龙岩至青平段路面改造工程、省道S287线廉江广西界至石岭段路面改造工程、省道S286线廉江新塘仔至吴川尖山岭段路面改造工程、国道G207线遂溪岭北至雷州草黎段路面改造工程、G228线遂溪徐屋村至廉江雍村段路面改造工程、G207线龙门至海安示范路工程、S293线廉江石角至廉城段路面改造工程、省道374线遂溪县岭北高速至洋青段路面改造工程、国道G325线合江大桥至石岭段路面改造工程、国道G325线石岭至石圭坡段路面改造工程、湛江海大路口至蔚律港疏港公路水毁抢修工程、湛江市迎国评普通国省道路面改造工程、湛江市普通干线“平安公路”雷州龙门至徐闻海安码头段示范路创建工程、G325线吴川调毅至遂溪西埇等段生态林建设采购项目。在建项目7个，省道545线百龙至里光段改建工、省道S293线田寮村至海洋大学段扩建工程、湛江大道与遂溪大道连接线工程、省道S373线雷州市榜山至唐家段路面改造工程、S288线东海大堤至调埠桥段水毁抢修变更工程、国道G325线廉江向阳村至青平段改建工程、国道G228线塘尾至黄坡段道路安全隐患整治工程。危桥改造项目中，2022年市10件民生实事桥梁安全隐患整治已完工38座，国省道危桥改造项目已开工6座。上述项目已完成2022年市级新增一般债券项目资金31500万元的工程量。

市级安排农村公路新增一般债券资金9861万元，下达农村公路建设任务655公里，其中要求2022年底完工306公里，开工建设349公里。截至2022年底，全市已完工555公里，占下达总任务的85%，占计划完工里程的181%，超额完成市新增一般债券资金投入的9861万元工程量。

（3）项目管理情况

2022年，我局专门成立了交通建设稳投资工作专班及公路港航重大项目专项指挥部办公室，设立前期工作推进、资金筹措、施工管理协调、征拆工作协调和督查督办等5个工作小组，局班子成员挂点各县（市、区）进行督导，建立“日沟通、周碰头、月调度”的工作制度，重点对普通国省道、农村公路、危桥改造等新增债券资金项目进行综合调度。2022年10月25日，我局提请市政府对农村公路和危桥改造建设滞后的徐闻县、坡头区、经开区、遂溪县、雷州市等5个县区进行督办。2022 年11月14日，市委常委、副市长张仁建主持召开全市农村公路建设、危桥改造和上级专项资金支付工作约谈会，加快推动项目加快建设及资金及时拨付。

- 6.信访工作

按照国家《信访工作条例》的相关要求，认真落实省、市信访联席会议的决策部署，坚持以人民为中心，着力化解信访突出问题，全力做好党的二十大等重大活动信访安全保障工作，取得明显成效。2022年我局在全市信访工作考核中，被评定为优秀等级。

2022年我局受理群众信访事项46人次，答复数量46件，按规定期限答复46件，群众满意度100%。

- 7.加减分项

2022年我局各项工作得到了省委省政府、市委市政府的充分肯定，多次受到省委省政府、市委市政府及其他相关单位的表扬累计27次。

- 部门整体支出绩效管理存在问题

- 1.普通公路桥梁建设属于公益性基础设施建设，建设资金筹措方式仍是以省级补助+市县配套的模式，在经济欠发达的粤东西北地区，由于地方财政比较困难，配套资金落实存在一定难度。

- 2.年初部门预算安排的项目资金未能按时足额拨付，严重影响我局2022年有关工作的推进。如，政府对集装箱扶持政策的补助资金迟迟未足额到位，严重影响客户在湛江港的作业信心。2020年的补贴资金到现在还有18,416,767.50元未拨付给湛江港集团。受此影响，已有部分腹地货源流失到了北部湾港口，特别是海铁联运货源流失严重，2021年比2020年下滑76%。没有及时兑现奖励政策，同时也打击了集装箱船公司、代理商和货主在湛江港发展集装箱业务的热情，降低了船公司、代理商和货主对湛江港、湛江市的信心；又如，2022年年初预算安排航班补贴资金8000万元，实际无资金拨付。由于政府补贴拨付不及时以及补贴预算额度的减少，导致包括南航、深航、东航、春秋等航空公司对湛发展信心不足，减少湛江航空市场运力投放。此外，由于民航资源政策往大型机场倾斜、航空公司运力减少、国际运力调整调拨等原因，导致湛江吴川机场平均执行率低迷，生产运营情况不容乐观。

(四）改进措施

1.加强与财政部门沟通，争取落实预算资金，推进项目进程。

西部陆海新通道的各地区陆续出台扶持高质量发展的政策，不利于我市融入西部陆海新通道的发展，建议市财政及时将我市西部陆海新通道补助资金拨付到位，该举措有利于鼓励和支持西部陆海新通道沿线货物经湛江港进出口，鼓励各代理商和货主在湛江市发展西部货物业务，推进湛江企业将产品销往西部陆海新通道沿线城市，提升湛江区域内的市场竞争力。

湛江吴川机场已于2022年3月24日投运，由于疫情持续反复、补贴资金未及时到位、配套交通不健全等因素影响，湛江吴川机场生产经营面临较大的困难和压力。建议市财政考虑到湛江机场的发展，尽快拨付2021年以来航班补贴金额约2500万元；根据湛江市政府与广东机场集团在2017年签署的《湛江机场迁建及发展协议》的约定，建议市政府尽快落实每年2000万元的运营补贴，扭转湛江机场公司运营困难的局面；为更好地发展湛江航空市场，建议市政府加大对航空市场的投入。

2.对于普通公路建设项目，除了积极争取省级补助资金外，建议市级财政适当提高补助资金标准，督促县级政府将民生实事项目配套资金及时纳入年度预算，按照规定时间节点落实配套资金。同时积极探索合法合规等多渠道筹措建设资金，不断完善资金保障机制，确保按时完成普通公路建设年度目标任务。

3.继续督促局内科室（单位）严格按照《中共湛江市委办公室湛江市人民政府办公室印发<关于深化市级预算编制执行监督管理改革的意见>的通知》（湛办发[2018]27号）“（二）7.优化预算执行流程。市业务主管部门要按规定时限制定转移支付资金分配方案... ...”和《财政部关于进一步加强财政支出预算执行管理的通知》（财预[2014]85号）“一（二）细化落实未分配到部门和下级财政的预算。... ...上级转移支付要在收到后30日内分解下达到本级有关部门和下级财政... ...”的规定，及时分配下达交通专项资金。4.督促各县（市、区）进一步提高政治站位，从加快项目建设和扩大交通有效投资的角度充分认识预算执行的重要性和紧迫性，对标序时进度，抓紧抓实资金支出进度工作。认真分析问题原因，采取针对性措施，坚决克服各种不利因素，加快交通项目建设，及时支付资金，按时完成支出任务。