2022年高考新学考与新中考考试系统建设项目支出绩效核查报告

核查单位：湛江市教育局

委托单位：湛江市财政局

评价机构：中景瑞晟（北京）管理咨询有限公司

评价时间：2023年9月

目 录

一、项目概况	- 1 -

（一）项目基本情况	- 1 -

（二）项目绩效目标	- 2 -

二、评价结论	- 2 -

三、绩效指标分析	- 3 -

（一）决策情况	- 3 -

（二）过程情况	- 4 -

（三）产出情况	- 4 -

（四）效益情况	- 5 -

四、主要绩效	- 5 -

五、存在问题	- 5 -

六、相关建议	- 7 -

七、附件	- 7 -

附件1：项目支出绩效核查指标评分表	- 9 -

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

近年来，新一轮考试招生制度改革对素质教育提出了更高的要求。根据《广东省人民政府关于印发广东省深化普通高校考试招生制度综合改革实施方案的通知》（粤府〔2019〕42号）、《广东省教育厅关于印发广东省普通高中学业水平考试实施办法的通知》（粤教考〔2019〕18号）和《广东省教育厅关于普通高中体育与健康等科目学业水平考试工作的指导意见》（粤教考〔2019〕19号）等文件要求，为进一步推进湛江市，需建设湛江市高中新学考体育、音乐、美术、信息技术、通用技术云考试系统（以下简称“新学考”系统）与湛江市新中考理化生实验操作、音乐、美术、信息技术云考试系统（以下简称“新中考”系统）。

以上两个系统的建设已按照市“数字政府”改革建设工作要求获得市政数局立项批复，批复文件是《立项通知书》（湛政数（立项）〔2021〕14 号）、《立项通知书》（湛政数（立项）〔2021〕15号）。其中，“新学考”系统的建设单位是广东讯飞启明科技发展有限公司，“新中考”系统的建设单位是广州博纳信息技术有限公司。

该项目资金来源为市财政资金，2022年预算安排500万元，截至2022年12月31日，实际到位金额500万元，实际支出金额376.80万元，资金支出率75.36%。

## （二）项目绩效目标

依据《项目支出绩效自评基础数据表》，该项目绩效目标为：

1.本项目计划2021年12月份左右完成招投标工作，2022年7月份之前完成建设工作。建成一个新中考云考试平台，满足我市初中物理、化学、生物学三科实验操作考试及初中信息技术、音乐和美术三个科目可借助计算机系统进行考试。

2.建设湛江市高中新学考体育、音乐、美术、信息技术、通用技术云考试系统，实现湛江市高一到高三所有学生的音乐、体育、美术、信息技术、通用技术五科机考，完成从考前基础数据采集、考务安排，到考中APP在线考试（文化类、实践类）、过程性评价，考后自动评分、人工评分、成绩统计分析等工作。

# 二、评价结论

2022年高考新学考与新中考考试系统建设项目立项依据充分，但存在以下问题：一是项目管理过程不够严谨；是项目建设不够及时；三是绩效指标不够细化；四是预算执行率偏低。根据绩效评价指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为82.77分，评定等级为“良”，总体得分情况见表2-1，具体评分依据、评价指标分析见附件1。

表2-1 评价综合得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 4 | 4 | 100.00% |
|  | 目标设置 | 8 | 6 | 75.00% |
|  | 资金投入 | 6 | 5 | 83.33% |
| 过程 | 资金管理 | 14 | 13.77 | 98.35% |
|  | 组织实施 | 8 | 6 | 75.00% |
| 产出 | 经济性 | 8 | 8 | 100.00% |
|  | 效率性 | 22 | 14 | 63.64% |
| 效益 | 效果性 | 25 | 22 | 91.67% |
|  | 公平性 | 5 | 4 | 80.00% |
| 合计 |  | 100 | 82.77 | 82.77% |

# 三、绩效指标分析

## （一）决策情况

1.项目立项方面。该项目立项符合国家《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）等文件要求，与部门职能职责相匹配，属于公共财政支持范围。项目开展了前期调研，经过科学论证，并按规定报送市政数局，立项科学、合规。

2.目标设置方面。依据《项目支出绩效自评基础数据表》，该项目绩效目标较完整规范，内容符合项目支出内容，与预算资金规模基本匹配，包含了产出和效益方面，指标设置齐全，但存在以下问题：产出指标部分指标值偏低，效益指标设置不够全面

3.资金投入方面。该项目资金规模经过市财政批复，提供了资金审核报告，但预算编制不够准确，未充分参考市场同类项目预算规模，实际采购金额与申报金额差异较大。

## （二）过程情况

1.资金管理方面。依据《关于下达2022年项目支出预算的通知》，本项目预算金额500万元，实际下达500万元，资金到位率100%。截至2022年12月31日，该项目实际支出376.80万元，资金支出率75.36%，未提供相关支付凭证，无法判断支出内容是否均符合合同支付条款要求，无法核实会计核算的规范性。

2.组织实施方面。一是项目制定了立项方案，能够按要求进行政府采购备案，招投标合规，提供了《安全检测报告》。二是能够及时报送自评材料，公开自评信息。三是预算支出与事项完成进度相匹配。四是项目实施规模较合理，与同类项目或市场价格预算规模相当。但存在以下问题：一是制度建设不健全，未制定项目管理制度或提供信息化建设项目管理制度。二是监督检查责任落实不到位，未聘请信息化建设项目监理，未提供相关监督检查材料。三是自评质量不够高，自评报告不够准确，仅包括新学考系统建设的内容。

## （三）产出情况

该项目主要的建设内容是建设两个考务系统，具体建设内容有市政数局出具的立项文件批复作支撑。提供了《湛江市新中考理化生实验操作、音乐、美术、信息技术云考试系统安全测试报告》《湛江高中新学考云考试系统安全测试评估报告》，建设任务已基本完成，且已经正式投入使用。

但存在以下问题：新中考项目建设较预期滞后，未能在2022年6月1日前建设完成；系统仍在安装和调试阶段，尚未开展验收工作。

## （四）效益情况

通过建设该两个系统，能够进一步深入推进教育体制改革，保障各类考试正常进行，能够促进教育公平发展，实现高效、低成本、即时化、规模化考试。

但设置的效益指标笼统，且指标不科学，难以准确反映项目实施成效，如缺少系统累计使用人数、系统覆盖率等指标，同时未提供相关满意度调查材料。

# 四、主要绩效

完成两个考务系统建设工作，能够不断适应新高考和新中考的改革变化，加强对全市考生、考点学校、考试数据、成绩等的分析，有利于严肃考风考纪，保障各类考试正常进行，进一步增强考试的公平性、科学性。

# 五、存在问题

## （一）建设进度滞后，监督管理不够到位

一是根据工作计划，两套系统均应在2022年6月完成，但新中考系统合同签订时间为2022年3月28日，表明预算单位未按计划开展采购工作，直接影响系统交付时间，影响相关试点工作开展。

二是作为信息化系统建设项目，市教育局未提供相关项目监理信息，未能有效掌握系统建设进度。目前系统正处于运行维护期，但未见相关监督检查资料，对于建设方是否按合同约定开展监测、运维服务，是否在考试期间提供技术支撑，是否组织系统管理员培训等合同履约重要信息，均未提供佐证材料。

## （二）项目建设思路不够明确，实施可持续性存在瑕疵

一是两个系统在覆盖面上仍有一定提升空间。经查询，新学考系统仅支持安卓系统使用，系统覆盖面不够广。二是根据合同要求，在系统交付后应及时开展系统验收工作，但目前仍未开展相关验收工作，后续存在项目实施风险。

## （三）预算编制不准确，执行率偏低

市教育局虽然通过聘请专业机构的方式编制了实施方案，但预算编制仍然不够准确，年度预算执行率偏低，仅为75.36%。主要原因在于：一是编制预算时，未充分测算实际建设所需金额和市场同类项目招投标价格，导致送审金额核减比例偏大。二是未结合年度资金支付计划编制项目预算。

## （四）绩效指标设置不科学，自评工作质量不高

一是绩效指标不够全面。产出指标、社会效益指标不够完整，缺少系统使用人数、系统无故障率等指标。二是指标值设置不合理。产出指标部分指标值偏低，如“验收通过率”指标值为95%，低于行业标准。

# 六、相关建议

（一）加快项目建设，落实监管责任

一是在信息化建设项目中，要充分重视项目监理的作用。明确监理公司的工作内容，要求监理公司定期提供监理会议纪要、监理周报、监理月报、工程进展情况汇总表等，督促实施单位如期开展项目，帮助项目业主了解和掌握项目进度，以推动项目组织进度计划与实际进度相符合。

二是充分落实监管主体责任。目前处于质保期，要充分按照合同约定要求建设单位开展运维工作，例如定期召开管理员培训会议、记录系统运维时间，加强对建设单位的运维工作考核等。

三是在项目实施过程中，应注重对项目实施过程文件、监督管理工作文件、绩效完成情况等相关佐证材料的收集、归纳、整理，保证后期绩效考核评价结果的有理有据。

（二）扩大系统覆盖面，增强项目实施可持续性

一是根据实际工作需要，要求建设单位合理设置应用权限。对于非涉密信息，应避免设置手机系统的功能应用权限，充分保障考试的公平性。

二是强化合同履约意识。严格按照相关合同要求，及时组织系统验收工作，对于不符合验收要求的，应及时要求建设单位改正。

（三）提高预算编制准确性，及时履行预算调整手续

根据项目实际建设需求、同类型项目建设标准、资金支付计划申报预算，对于年度内未能及时完成支出计划的项目资金，要及时履行预算调整手续，避免造成财政资金的闲置。

（四）科学合理设置绩效指标，健全绩效管理体系

根据项目内容及实施计划明确项目预期目标，设置细化、量化的绩效目标。可量化指标如运维服务响应及时性、系统运行异常整改到位率等。增加效益性指标，如系统累计使用人数或使用覆盖率、开设课程数量等。

# 七、附件

附件1：项目支出绩效核查指标评分表

# 附件1：项目支出绩效核查指标评分表

| 评价指标 |  |  |  |  |  |  |  |  | 评分标准 | 评分说明 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 四级指标 |  | 指标说明 |  |  |  |
| 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 | 名称 | 分值 |  |  |  |  |
| 合计 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 82.77 |
| 决策 | 18 | 项目立项 | 4 | 论证决策 | 4 | 论证充分性 | 4 | 反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。 | 1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定程序申请设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。 | 该项目立项符合国家《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》（国发〔2014〕35号）等文件要求，与部门职能职责相匹配，属于公共财政支持范围。项目开展了前期调研，经过科学论证，提供了《关于派员参加湛江市高中新学考体育、音乐、美术、信息技术、通用技术云考试系统等项目立项方案评审会的函》等文件，并按规定报送市政数局，立项科学、合规。 | 4.00 |
|  |  | 目标设置 | 8 | 目标完整性 | 4 | 目标申报 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。 | 按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。 | 提供了《项目支出绩效自评基础数据表》，按要求申报预算绩效目标。 | 2.00 |
|  |  |  |  |  |  | 完整性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。 | 绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。 | 设置了产出指标、效益指标，且指标数量符合要求。 | 2.00 |
|  |  |  |  | 目标科学性 | 4 | 合理性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。 | 绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。 | 产出指标、社会效益指标不够完整，缺少开设课程数量、系统使用人数、系统无故障率等指标。 | 1.00 |
|  |  |  |  |  |  | 可衡量性 | 2 | 依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。 | 是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化和量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评定，据此核定分数。 | 绩效指标均为量化指标，但部分指标值偏低，如“验收通过率”指标值为95%，低于行业标准。 | 1.00 |
|  |  | 资金投入 | 6 | 预算编制 | 4 | 预算编制 科学性 | 4 | 反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求做实做细项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。 | 该项目资金规模经过市财政批复，提供了资金审核报告，但预算编制不够准确，未充分参考市场同类项目预算规模，实际采购金额与申报金额差异较大。 | 3.00 |
|  |  |  |  | 资金分配 | 2 | 资金分配 合理性 | 2 | 反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 1.预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。 | 无资金分配情况。 | 2.00 |
| 过程 | 22 | 资金管理 | 14 | 资金到位 | 5 | 资金到位率 | 3 | 反映项目资金的到位比率和到位及时性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位率等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。 | 预算安排500万元，实际下达500万元，资金到位率100%。 | 3.00 |
|  |  |  |  |  |  | 资金到位及时性 | 2 |  | 主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响资金到位及时性等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。 | 资金到位及时。 | 2.00 |
|  |  |  |  | 资金支付 | 5 | 预算执行率 | 5 | 反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 依据评价资金截至2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。 | 截至2022年12月31日，该项目实际支出376.80万元，资金支出率75.36%。 | 3.77 |
|  |  |  |  | 资金使用规范性 | 4 | 支出规范性 | 4 | 反映资金支出和会计核算的规范性。 | 主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重情况扣分，直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣分。 | 会计核算规范 | 4.00 |
|  |  | 组织实施 | 8 | 实施程序 | 4 | 程序规范性 | 4 | 反映项目实施过程是否规范，是否符合相关管理规定。 | 下述各项要求未达到酌情扣分： 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 3.按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分。 | 项目的实施制定了立项方案，能够按要求进行政府采购备案，招投标合规，提供了《安全检测报告》。提供了《湛江市市级政务信息化服务项目管理办法（试行））》。 | 4.00 |
|  |  |  |  | 管理情况 | 2 | 监管有效性 | 2 | 反映主管部门和资金使用单位对项目管理的有效性。 | 1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。 | 提供了一个系统的监理合同，未提供相关监督检查材料。目前处于系统运维期，未见相关管理资料。 | 1.50 |
|  |  |  |  | 绩效管理 | 2 | 绩效自评规范性 | 2 | 反映项目绩效自评工作开展情况。 | 1.自评材料报送时间0.5分。在规定时间内报送得0.5分，超出报送时间不得分； 2.自评材料质量1分。报送质量根据报送内容、盖章、装订情况评分； 3.公开情况0.5分。在规定时间内公开得1分，未公开或超出规定时间公开不得分。公开内容与报送内容有不符，发现一处扣0.2分，扣完0.5分为止。 | 能及时报送自评材料，公开自评信息，但自评报告不够准确，仅包括新学考系统建设的内容。 | 1.50 |
| 产出 | 30 | 经济性 | 8 | 预算控制 | 5 | 预算控制 | 5 | 反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。 | 在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。 | 预算支出与事项完成进度相匹配，未提前支付。 | 5.00 |
|  |  |  |  | 成本控制 | 3 | 成本节约（成本指标） | 3 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。 | 在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。 | 项目实施规模较合理，与同类项目或市场价格预算规模相当。 | 3.00 |
|  |  | 效率性 | 22 | 完成进度 | 22 | 建成系统数量 | 22 | 反映项目实际实施（完成）的有关数量指标。 | 根据项目单位申报的绩效指标和完成情况进行评分，其中项目出现安全事故的质量指标得0分。 | 提供了《湛江市新中考理化生实验操作、音乐、美术、信息技术云考试系统安全测试报告》《湛江高中新学考云考试系统安全测试评估报告》，可认为建设了两个系统。 | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  | 系统建设时间 |  | 反映项目按计划时间实施情况。 |  | 根据新学考项目建设合同，合同签订时间是2021年12月，软件开发需在合同签订后6个月内完成。根据新中考项目建设合同，合同签订时间是2022年3月，软件开发需在合同签订后3个月内完成。建设周期符合要求。 | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  | 建设进度完成率 |  | 反映项目按计划时间实施情况。 |  | 根据自评报告，两个系统已建设并投入使用。经查询，两套系统目前已投入运行。 | 4.00 |
|  |  |  |  |  |  | 项目交付使用时间 |  | 反映项目按计划时间实施情况。 |  | 依据项目合同，新中考建设项目未能在6月1日前完成，未在规定时间内完成交付。 | 2.00 |
|  |  |  |  | 完成质量 |  | 系统验收合格率 |  | 反映项目实施（完成）的质量等情况。 |  | 系统是2022年交付的，但目前仍尚未开展验收工作。 | 0.00 |
| 效益 | 30 | 效果性 | 25 | 经济效益 | 20 | 其他考务组织支出 | 20 | 根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。 | 根据项目单位申报的绩效指标和完成情况进行评分。 | 通过建设该两个系统，能够进一步深入推进教育体制改革，保障各类考试正常进行，能够促进教育公平发展，实现高效、低成本、即时化、规模化考试。但设置的效益指标笼统，且指标不科学，难以准确反映项目实施成效，如系统适用对象覆盖率等指标，定性评价为18分。 | 18.00 |
|  |  |  |  | 社会效益 |  | 重大事故投诉率 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 生态效益 |  | 实现全程无纸化考试 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 可持续发展 | 5 | 系统使用年限 | 5 | 反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重。若未设置相关指标，也参考： 1.项目实施的各项软硬件设施管理维护完好得3分； 2.项目实施有利于经济社会生态的可持续发展，项目有后续的管理措施或机构人员得2分。 3.若材料中未进行可持续发展分析，基本分为5分，再从项目本身考虑项目的可持续能力，从基本分扣除。 | 系统建设可持续，项目实施方案规定了三年免费质保期，能够有效解决系统运行存在的问题，但未提供相关佐证材料，可持续发展情况不够明确。 | 4.00 |
|  |  | 公平性 | 5 | 满意度 | 5 | 师生满意度 | 5 | 反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数 | 根据评价对象设置指标名称和分数权重，一般采取社会调查的方式。一般按照“满意度*指标分值”计算得分。项目实施造成社会不公而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，酌情扣分，情节严重的该指标得0分。 | 未提供相关满意度调查情况。 | 4.00 |
| 说明： ①评价结果分为四个等级：优[90分～100分），良[80分～90分），中[60分～80分），差（60分以下）。 ②得分四舍五入保留两位小数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评价结果分为四个等级:优[90分～100分)，良[80分～90分)，中[60分～80分)，差(60分以下)