项目支出绩效自评报告

项目名称：15座新建、升级改造城市公厕

评价年度：2020年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2021年5月22日

一、基本情况

（一）项目概况

为贯彻落实习近平总书记提出的“厕所革命”的总体部署，结合市政府2020年“10件民生实事”的工作要求，我局牵头负责的“15座新建、升级改造城市公厕”民生实事，通过科学制定工作方案，高效统筹推进“公厕革命”工作进展，切实提高群众生活品质，全面提升我市公厕建设与管理水平，2020年市区共完成了15座新建及升级改造城市公厕。

（二）项目立项情况

1.项目的实施依据：湛江市人民政府办公室《关于做好2020年政府工作报告重点工作的通知》工作要求。

2.项目基本性质及建设规模：本项目为市政府工作报告十大民生实事之一，作为政府职能部门，尊重民意办好民生实事，加快补齐民生短板全面增加优质民生供给，努力提升群众生活质量，快速解决群众身边的小事、急事、难事和烦心事，提升城市公厕建设质量，健全管理体制，逐步建布局合理、数量充足、设施完善、管理规范、免费开放的城市公厕服务体系，切实提高公厕的档次和管理水平，进一步增强城市综合服务功能。2020年计划完成15座新建及升级改造城市公厕，建设经费在2020年市政建设计划列支。

3.项目申报的可行性、必要性及其论证过程：

（1）可行性：通过各区环卫主管部门及园林部门全面摸底调查区公厕的现状、布点，在全面掌握数量和布局的基础上，推动新建公厕选址建设、旧公厕升级改造建设，鼓励将公厕和垃圾转运站等合并规划建设，确保公厕建设工作切实可行。

（2）必要性：市区公厕布局不均、数量不足，结合我市当前创文、巩卫工作要求，开展对现有市区公厕进行升级改造，增加配套新建公厕数量，逐步完善市区公厕布局是十分必要的。

（3）论证过程：对新建及升级改造公厕建设选址进行实地走访、调研，因地制宜地编制建设方案。

二、绩效自评工作开展情况

（一）项目绩效总目标及阶段性目标情况

1.项目绩效总目标：根据国家住建部和省住建厅关于“公厕革命”相关工作的文件精神和工作要求，我局统筹推进，按照“新建一批、提升改造一批、开放一批”的总体思路，突出工作重点，进一步明确2020年新建及升级改造15座城市公厕相关工作。

2.项目阶段性目标：局下属园林单位及各区环卫主管部门于2020年12月前，全面完成15座新建及升级改造城市公厕建设任务。

3.项目预期投入情况：2020年共投入900万元用于新建及升级改造公厕。

4.预期主要的经济、政治和社会效益：逐步改变我市城市公厕数量不足、布局不合理和服务管理不到位的现状，形成布局合理、数量充足、设施完善、管理规范、免费开放的城市公厕服务体系，切实提高公厕的档次和管理水平，进一步增强城市综合服务功能。

（二）项目评价工作过程

1.选用评价指标和评价方法的原则和依据:评价指标是根据湛江市财政局、湛江市审计局、湛江市监察局、湛江市人事局《关于印发湛江市财政支出绩效评价办法（试行）的通知》（湛财评〔2007〕8号）和《关于开展2014年度市级财政支出项目绩效评价的通知》的要求，结合我单位实际情况和城市市政道路作为定性指标，定量和定性相结合来反映绩效目标的实现程度，选用目标预定与实施效果比较法作为评价的方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

基本指标：新建、升级改造15座城市公厕当年支出率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%

绩效评价指标：资金支出完成率＝（实际完成÷计划完成）×100%

本行业专项指标：完成率不低于100％

2.现场勘验、检查、核实的情况：项目建设前期根据局下属园林单位及各区环卫主管部门上报的拟建项目情况，由局园林科、环卫科按照职责分工组织相关人员进行实地合适，在认真查核新建公厕建设选址、老旧公厕原有设施现状后，本着实事求是原则对原工作方案的建设分配数量进行修订；在项目建设过程中，多次走访施工现场查看工程进展，通过现场指导、督促，确保2019年12月前全面完成各项建设任务投入使用。

（三）项目执行基本情况

1.项目的进展及绩效总目标和阶段性目标的完成情况：2020年共计支出500万元。

2.项目总投入情况：项目预期投入500万元。

（四）项目的实际支出情况：新建、升级改造42座城市公厕2020年共计支出900万元。

（五）项目财务管理状况

严格按照《湛江市城市管理和综合执法局财务管理制度》（湛城综﹝2018﹞221号），《湛江市城市管理和综合执法局预算管理内部控制制度》等制度，根据工程进度及时向财政请款。

（六）项目管理制度及执行情况

按照湛江市城市管理和综合执法局市政工程验收移交管理制度》、《湛江市城市管理和综合执法局合同管理办法》、《湛江市城市综合管理局市政工程签证管理制度》、《湛江市城市综合管理局工程建设管理工作守则》等制度去管理及执行。

(七)项目绩效目标实现的自我评价

1.评价基本指标分析 ：

新建、升级改造15座城市公厕2020年支出率：项目实际支出900万元，财政实际拨款（收入）900万元，当年支出率达100%。

2.评价绩效指标分析，包括项目支出后实际状况与申报

基本指标对比分析：

(1) 新建、升级改造15座城市公厕项目支出率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%=（900.389万元÷900万元）×100%=100%。

（2）新建、升级改造15座城市公厕建设数量完成率=（实际完成÷计划完成）×100%=（15座÷15座）×100%=100%。

绩效指标对比分析：

完成率＝（实际完成核拨经费÷计划完成核拨经费）×100%（900.389万元÷900万元×100%=100%）。

3.绩效定性指标分析及详细文字说明，包括项目支出实施后主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出对环境影响和对社会的持续影响等

目前，通过我局不断的努力，正逐步改变我市城市公厕数量不足、布局不合理和服务管理不到位的现状，形成布局合理、数量充足、设施完善、管理规范、免费开放的城市公厕服务体系，特别是对部分老旧公厕采取拆除重建，投诉污点区域配套新建公厕，切实提高公厕的档次和管理水平，进一步增强城市综合服务功能，截止2020年12月，全面完成了15座新建及升级改造城市公厕建设任务。本项目支出率为100%，建设数量完成率为100%。本项目建成投入使用后，获得了社会各界和市民的一致好评，增加市区公厕的数量，老旧公厕内部设施设备焕然一新，进一步完善优化公厕通风设计，有效减少了厕内臭味，在新冠疫情防控期间，各公厕均配备了洗手液、肥皂，提供给市民“如厕”清洁消毒，逐步改变了公厕“脏、乱、差”的形象，全面落实了省、市“厕所革命”的工作精神。

4.项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施

（1）明确目标、分清责任、狠抓落实。在市委市政府的正确领导下，湛江市城市管理和综合执法局积极响应号召，通过实地调研城市公厕建设选址，积极协调市直相关职能部门，多次组织相关单位相关人员进行研究，提前谋划，统筹推进，全面加强督导，按照“新建一批、提升改造一批、开放一批”的总体思路，突出工作重点，进一步明确任务指标，统筹推进相关工作。

（2）进一步提高公厕设计及建设标准。在实施过程中，我局通过组织各区环卫主管部门实地调研城市公厕建设选址，积极协调市直相关职能部门，全面提高公厕布局的合理性，增强新建及升级改造公厕的便民措施，严格按照《城市公共厕所设计标准（CJJ14—2016）》的标准要求，新建及升级改造公厕要达到二类及以上标准，最终，在公厕设计方面，市区范围的园林公园公厕先行提质改造，注重考虑残障人士、老人、小孩等特殊群体如厕问题，打造文化主题公厕，进一步营造城市的文化氛围，在使用面积满足的升级改造公厕及全部新建公厕均配套建设了第三卫生间，男女厕位按1:2比例建设，并且进一步改善排污除臭、采光、透气等问题。

（3）存在问题。一是老旧公厕改造难度大。由于老旧公厕地处旧城区以及建设标准低，与民房间隔靠近，通风透光性非常差，无法大拆大建，升级改造仅能够进行内部修葺。二是周边居民对于邻近公厕建设抵抗情绪大。从新建公厕或老旧公厕拆建问题，均受到不同程度的居民反对，导致公厕建设工作难以开展，特别是计划拆建升级提标的公厕更是无法实施。市民对公厕设施的破坏严重，公厕内部设施经常受到不同程度的破坏甚至盗窃行为。

5.项目的后续工作安排和有关建议

一是公厕的管理做到规范化、标准化，并保持公厕的设施设备完好和洁净无异味，特别对于重要地段的公厕，务必要达到“24小时开放，专人专管”的任务要求。二是有效整合和利用市场化、社会化的资源，因地制宜探索公厕管理新模式。三是鼓励以购买服务等方式，引进专业化企业进行品牌化、规模化连锁经营，确保公厕干净卫生，免费使用。四是继续按照“厕所革命”的工作要求，扎实开展工作，建好公厕、管理好公厕、改变公厕“脏乱臭”现象，全力推进我市公厕建设和管理工作上新的台阶，掀起我市“厕所革命”的新高潮。

三、绩效自评结果

自评分数100分，等级为优。

四、项目资金使用绩效

详见项目支出绩效自评基础数据表。