项目支出绩效自评报告

项目名称：市区主干道、重要节点时花种植

评价年度：2020年

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2020年5月25日

一、基本情况

（一）项目概况

我市正在创建国家生态园林城市，对市区绿化美化工作提出了更高的要求。2020年对市区重要节点结合花境打造多层次景观，丰富时花品种，增加换花次数，为市区绿化添彩。2020年主干道、重要节点时花种植面积共4.13万平方米（其中市园林处管辖范围2.93万平方米，开发区管辖范围1.1万平方米，中澳友谊花园管辖范围0.1万平方米），时花种植及管养资金预算为527万元（其中市园林处361.16万元，开发区88.20万元，中澳友谊花园7.98万元，东坡荔园69.66万元）。

- 评价年度项目绩效目标设定情况

总体目标：推进了市区绿化建设，提升市区道路景观，满足市民休闲娱乐需求，对完善市区整体绿地景观和生态建设起到积极作用。

阶段性目标：按时、优质、高效、安全、文明地完成时花种植及管养工作。改善环境，打造特色道路景观，提升城区环境档次；满足市民游览需求，丰富市民文娱生活。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评对象、范围

2020年主干道、重要节点时花种植项目，种植面积共4.13万平方米。

（二）评价指标体系和标准

评价指标和评价方法的选用遵循绩效评价经济性、效率性、实用性、有效性、科学性、规范性、系统性、真实性的原则，结合我处实际情况和本行业标准，评价指标采用定量指标和文字描述相结合。

（三）评价方法

采用目标预定与实施效果比较法，项目评价类型属于项目完成结果评价。

（四）自评工作组织

1、成立绩效评价工作领导小组。为把绩效自评工作落到实处，2021年5月20日，我科召开2020年度绩效自评工作专题会议，会议学习了2020年度绩效自评工作相关文件，成立绩效评价工作小组。经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。

2、实际操作阶段。

（1）准备阶段[5月20日]:成立绩效评价小组、制订工作方案、提高认识、完成培训;

（2）实施阶段[5月21日至5月24日]:完成项目评价的具体事项：确定合理评价指标，选用适当的评价方法，总结绩效的总目标和阶段性目标完成情况；

（3）总结阶段[5月25日]:完成报告撰写、表格填写工作，报送相关资料。

三、绩效自评结果

2020年主干道、重要节点时花种植项目支出绩效指标达到了预期设定的目标值，绩效目标完成较好。专项资金做到专款专用，有政府采购项目的，严格按《政府采购法》实施，并加强固定资产管理。自评分数98.66分，等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1、资金到位情况

本项目预期投入为527万元，预算安排为527万元，实际到位资金为291.76万元。

2、资金执行情况。资金拨付下达291.76万元，实际支出527万元。

3、资金管理情况

严格按照《2020年市区时花种植及管养资金计划表》与单位财务管理制度及内部控制制度等有关制度，合理使用资金，确保专款专用。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1、产出指标完成情况

数量指标:完成4.13万平方米的时花种植及管养，实际完成值100%。

质量指标：合格率100%。

时效指标：按时完成率100%。

2、效益指标完成情况

（1）经济效益：项目产生的各项费用不超出预算。

（2）社会效益：自行培育时花的过程中，专业技术人员通过不断学习和实践，在实践中不断积累经验，使培育的时花质量得到提高的同时，专业技术人员的育花及管养技术水平也得到了进一步的提升，为我单位培养了一批高素质的育花及管养专业技术人员队伍，增强我局及时应对市区重要活动或紧急任务的能力。每年我局都能很好地完成了市区主干道、景观节点的绿化美化工作，得到了市民游客的充分肯定。

（3）生态效益指标：改善城市生态环境、景观环境、人居环境，提升城市功能和品位，努力打造“四季长青、月月花开、日日闻香”的宜居宜业宜游城市。

3、满意度指标完成情况。

服务对象满意度：社会公众满意度明显提高。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验：自行培育时花的过程中，专业技术人员通过不断学习和实践，在实践中不断积累经验，使培育的时花质量得到提高的同时，专业技术人员的育花及管养技术水平也得到了进一步的提升，为我单位培养了一批高素质的育花及管养专业技术人员队伍，增强我局及时应对市区重要活动或紧急任务的能力。

（二）存在问题：每年时花培育任务量大，时间历经5个多月，除人工费每月结算外，其他费用都是当天结清。由于结算方面存在耗时长、内容繁琐，经费不能及时划拨到管养、培育单位，因此等时花培育、种植工作结束后再结算所需的费用，增加了基层单位各方面资金开支压力，在单位经费紧张情况下影响单位日常工作的正常开展。

六、改进意见

（一）时花培育、种植和管养等费用结算建议每季度按进度结算，及时解决所需经费。

（二）时花育种工作一体化已实行四年多，每年资金开支已趋稳定，且此项工作已成为我局一项常态化的工作。建议2021年开始将每年时花育苗、种植及管养经费纳入年度绿化维护经费。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。绩效自评在局网站重点领域信息公开专栏公开。