项目支出绩效自评报告

项目名称：鹤地水库库区生态公益林补偿资金项目

评价年度：2023年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市雷州青年运河管理局

填报日期：2024年7月26日

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景：鹤地水库是湛江人的“大水缸”，鉴于湛江市经济社会高速发展，城市进程不断加快，加强饮用水周边涵养林建设和管护势在必行，湛江市政府高度重视鹤地水库库区综合治理的工作，也将其列为2013年政府重点工程。将鹤地水库库区范围内的桉树商品林改种为乡土阔叶树种的水源涵养林，即把商品林地的桉树林调整为生态公益林，并逐年将桉树商品林改种为乡土阔叶树种的水源涵养林。

实施依据：根据湛江市政府分别与廉江市政府、红湖农场、国营雷州林业局签订的《鹤地水库库区范围生态林保护补偿协议书》,每年安排405.5万元用于生态林补偿，从而促进鹤地水库环境保护工作有序开展。

主要内容及实施情况：将鹤地水库库区范围内的桉树商品林改种为乡土阔叶树种的水源涵养林，即把库区27033.23亩商品林地的桉树林调整为生态公益林，对因划为生态林管理后不能采伐而造成的损失给予补偿。逐年开展鹤地水库桉树商品林林相改造工作，逐步将桉树改造成乡土阔叶树种，目前已完成桉树林改造25000多亩。按照《2023年鹤地水库环境综合整治工作方案》责任分工，廉江市人民政府、中林集团雷州林业局完成鹤地水库库区内3000亩速生桉树改造，保障库区水源涵养林正常发挥生态功能。2023年廉江市已完成桉树纯林改造项目1700亩；雷林公司已完成林分改造2300亩，其中林分优化650亩、沉香基地种植1650亩。共计完成鹤地水库桉树改造4000亩，超额完成计划任务。

预期投入：405.5万元。

- 评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标和阶段性目标：将鹤地水库库区范围内的桉树商品林改种为乡土阔叶树种的水源涵养林，即把库区27033.23亩商品林地的桉树林调整为生态公益林，对因划为生态林管理后不能采伐而造成的损失给予补偿。

二、绩效自评工作开展情况

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我办成立了绩效评价小组，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细的解读。根据实施方案要求，对绩效评价指标进行数据分析。

三、绩效自评结果

自评结论：项目支出资金管理较规范，效果一般。

自评分数：92.63分。

等级：优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

2023年该项目资金计划到位405.5万元，实际到位101.7万元，资金到位率25.08%。

2.资金使用情况。

2023年该项目计划使用405.5万元，实际使用资金101.7万元，资金使用率25.08%。

3.资金管理情况。

根据湛江市政府分别与廉江市政府、红湖农场、国营雷州林业局签订的《鹤地水库库区范围生态林保护补偿协议书》,每年安排405.5万元用于生态林补偿，从而促进鹤地水库环境保护工作有序开展。

- 绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

产出数量指标完成值：25.08%；质量指标完成值：100%；时效指标完成值：50%；成本指标完成值：25.08%。

2.效益指标完成情况

项目产生的经济效益指标完成值：100%；社会效益指标完成值：100%；生态效益指标完成值：100%；可持续影响指标完成值：100%。

- 存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

存在问题：鹤地水库库区范围生态林保护补偿资金拨付率低，不足30%。

偏离绩效目标的原因分析：我办于2023年6月拟文《关于商请拨付2023年度鹤地水库库区范围生态补偿资金的函》（湛鹤整治指办〔2023〕6号）向市财政局申请2023年鹤地水库库区范围生态林保护补偿资金405.5万元的资金拨付（廉江市人民政府303.795万元、中林集团雷州林业局有限公司92.0025万元、广东农垦红湖农场有限公司9.7万元）。其中中林集团雷州林业局有限公司92.0025万元、广东农垦红湖农场有限公司9.7万元已拨付到位，廉江市人民政府303.795万元尚未拨付，导致资金仅使用了101.7万元，使用率为25.08%。由此综合分析，总体绩效目标严重偏离。

- 改进意见

2023年度补偿资金尚未拨付完成。希望市财政局给予支持协调补充拨付。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

依法依规对外公开。