附件4

整体绩效自评报告

评价年度：2023年

评价单位：湛江市雷州青年运河管理局(本级)

市级预算部门单位（公章）：湛江市雷州青年运河管理局

填报日期：2024年7月26日

根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2023年度湛江市雷州青年运河管理局整体绩效自我评价报告如下：

- 单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。我局是市直正处级准公益性水管参公管理事业单位，下设9个事业单位（公益一类事业单位2个，公益二类事业单位7个）。其中：机关核定科室7个、执法分局1个：机关党委办公室、办公室、总工程师室、计划财务科、工程管理科、安全生产管理科、人事科以及行政执法分局。下设基层事业科级单位9个：市区引水工程管理所、鹤地水库管理所、西运河管理所、西埇管理所、西海河管理所、四联管理所、东海河管理所、赤坎水库管理所、廉南管理所。

局本级和下属事业单位核定事业编制420个,其中：机关参公编制48个，事业编制372个（核拨84个，事业核补288个）。2023年年末，实有在编在职事业人员353人，其中：参公编制实有43人，核拨事业编制70人，核补事业编制 232人。离退休人员518人。

按市委市政府的工作部署，贯彻落实国家有关水利法律、法规和水利工作的方针、政策，研究制定单位中长期发展战略规划和年度发展计划，负责雷州青年运河工程[包括鹤地水库、青年运河灌区工程和四座小（一）型水库]以及市区引水工程的管理、维修养护、防洪排涝、灌区城镇居民生活安全供水、农业灌溉、水资源保护及水利调度、生态资源环境保护、水政执法、打击非法采砂、水资源危机安全应急处理，确保工程安全运行；科学合理开发利用水土资源，充分发挥工程的效益。

- 年度总体工作和重点工作任务

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习宣传贯彻党的二十大精神及习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，在市委、市政府的坚强领导下，在兄弟单位支持协同下，我们铆足拼劲促发展、凝心聚力求突破、迎难而上抓落实，全面较好地完成主责主业中心工作任务，为湛江实现跨越式、高质量发展作出了运河应有贡献。现总结如下：

一、2023年主要工作及成效

（一）以高质量党建引领运河事业平稳向好发展。

1.着力推动党的建设全面加强、全面提高、全面过硬。一是促进政治思想教育全面加强。印发《党组理论学习中心组学习计划》等文件，共组织理论学习中心组学习会12次，重点学习研讨习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记视察广东重要讲话重要指示精神，党组成员撰写了专题研讨报告7份；深入基层单位开展政治思想宣讲和专题党课等系列活动30多次。二是促进基层党组织基础全面过硬。集中开展全局21个党支部到期换届工作，按期转正7名预备党员和吸收4名发展对象。强化党务能力培训，组织3场次120多人次参加，全面提高基层党组织组织力。三是促进党支部和党员“双作用”全面提高。结合主题教育，开展“我是党员我带头”“党旗在一线高高飘扬”等行动，成立15支基层党支部党员突击队，63个党员先锋岗、15支党员志愿者服务队伍，充分发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

２．纵深推进全面从严治党。一是压实廉政责任。局党组多次召开全局党风廉政建设专题会议，印发《局党风廉政建设“两个责任”清单》《局党风廉政建设和反腐败工作要点》等，签订党风廉政建设责任书、承诺书143份，明确并压实党风廉政建设主体责任、监管责任和“一岗双责”。二是强化纪律教育。开展3场次廉政警示教育会议，专题剖析本单位廉政案件，做到以案为鉴、以案促改、以案促治；组织党员干部到湛江市党校党员干部警示教育展馆开展廉政警示教育；深入开展纪律教育学习月活动。三是堵塞腐败漏洞。出台《关于规范湛江市雷州青年运河管理局采购招标文件审查审批流程的通知》《关于规范湛江市雷州青年运河管理局自行采购服务费用标准的通知》等文件，强化工程建设领域的监督监管。四是强化监督管理。印发《局机关纪委监督工作办法（试行）》及《局关于加强作风建设的通知》。开展多轮廉政风险点排查、督查督促和谈话提醒，开展多次专题督查16次，督促提醒26人次，谈话提醒230多人次。

3.全力抓好巡察整改。3月23日，巡察组将巡察情况向我局党组作了反馈，指出我局存在的问题38个，我局完全认同、照单全收，第一时间召开专题会议和党组（扩大）会议，制定整改方案，成立巡察整改领导小组，召开全局巡察整改动员部署会，形成整改措施110条，建立台账精准跟踪督促整改，先后召开13次专题会议研究推进巡察整改工作，建立健全规章制度45项，确保整改任务落细落实并转化巩固成果。当前，反馈的38个问题已全面完成整改，其中8个问题列为长期整改。

4.深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。我局牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，扎实抓好理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施的有机融合、一体推进，同时注重坚持处级领导干部带头，促进基层党组织和党员发挥“双作用”。同时，结合主责主业工作，注重统筹兼顾，把开展主题教育同推动中心工作、重点工作结合起来，找准着力点和发力点，全力推动主题教育走深走实。

5.扎实开展竞标争先活动。在推动鹤地水库环境综合整治、环保督察整改、黑臭水体治理等工作中争先进、讲奉献，评选出“运河标兵”８名。在运河工程安全隐患排查整治中，投工投劳处理安全险患104宗，节约维修养护资金100多万元；在创建省安全生产标准化单位中，我局自力更生完成１座安全生产标准化二级和７座三级单位创建，是全市唯一１座二级和仅有的７座三级。组织相关人员赴浙江千岛湖、湖南大通湖、高州水库学习考察水质保护、综合治理和水经济开发工作，对标先进奋起直追。

（二）以高要求全力推动库区灌区综合环境整治保护水质达标。

在市委、市政府的坚强领导下，我局主动对接生态环境局、农垦局、廉江市、石角镇、河唇镇等相关单位、属地，             认真履职尽责，坚持依法治理和常态化治理两手抓，全力打好水污染防治攻坚战。一是优化结构，明细权责。优化调整科室设置，增设水资源管理科，专职负责鹤地水库环境综合整治，抽调精干力量充实整治队伍。全面理顺和明确各科室和基层单位职责分工，行政执法分局专司执法。二是加强领导，齐抓共管。印发《鹤地水库环境综合整治工作专班工作方案》，将责任分配落实到每位领导班子成员，紧盯突出问题分片分区开展巡察督导。三是科学统筹，合理谋划。今年报请市政府印发《2023年鹤地水库环境综合整治工作方案》等，明确工作任务，统筹协调督进。四是从严执法，重拳整治。今年处理案件23宗，查处非法养殖场3处。正常水位起禁养区200米内养殖场全面清拆整治，基本实现禁养区养殖场清零；200米外粪污配套设施已完成2622户，建成并基本落实197座生活污水处理站第三方正常运维。一级保护区内161宗围库造塘完成清拆还库；二级保护区316宗连库第一口鱼塘完成污染整治，封堵排污口。联合打击取缔九洲江-鹤地水库非法采砂场59个。共行政立案23宗，其中驾驶与保护水源无关机动船舶违法行为行政立案19宗，对畜禽养殖场养殖污水溢流违法行为行政立案2宗，对在鱼塘使用动物内脏养殖违法行为行政立案2宗，已结案10宗，正在办理13宗，共处罚金5万5千元。五是清漂清障，增殖放流。一年来累计清理水库水浮莲接近4千亩，增殖放流鲢鳙鱼600多万尾。六是研究探索，技术攻关。研究推进蓝藻水华长效治理重大项目建设，编制《鹤地水库蓝藻水华防治攻坚方案》，现全力推进7个重点项目前期工作。已探索出一套技术方案，并有效处置今年6月蓝藻异常爆发情况，确保整体藻情基本稳定，2023年1-12 月鹤地水库渠首断面水质均值稳定达标Ⅲ类优良水体标准，第四季度11月份、12月份达到Ⅱ类， 为近5年来最好水平，向市委、市政府交出了合格答卷。

（三）以高标准奋力推进工程现代化建设确保“零事故”安全运行。

一是全面落实防洪防汛措施。坚持全制度化防汛，出台《局防风防汛应急预案》《局防汛物资储备及调拨制度》《鹤地水库防洪抢险应急预案》等10多项防汛制度。坚持全方位备汛，加强水雨情收集分析，提前调度水位应对洪涝灾害。加强防汛物资准备，制定防汛物资采购补充计划，并及时清点整理，更新台账。坚持防风防汛进入三级响应时，全员在岗在位开展工程巡查、设备调试和物资清点。二是加强工程安全隐患整治。一年来，在市领导关心和有关部门支持下，我局争取各类项目资金约3600万元整治鹤地水库和青年运河重大安全隐患，同时组织干部职工成立灌浆队伍，投工投劳整治一般安全隐患118处。冬修期间，各单位充分利用冬季枯水期良机，全面开展维修养护工作，整治隐患28宗。2023年我们还有一个机制创新，就是20万元以下的工程，不再由工管科统一负责，把权力放到基层管理所，由所组织实施，效果不错。

（四）以高起点精心谋划重点项目促进全局事业蓬勃向上发展。

水库和运河建成60多年，安全隐患很多。2023年是丰水年，全年鹤地水库来水量 19.95亿方，鹤地水库总输水量8.2亿方, 泄洪量9.42亿方, 渠首供水量6.66 亿方,保障了全市人民生产生活用水和工农业用水安全，以高标准奋力推进工程现代化建设，确保了 “零事故”安全运行。

推动牛力湾水库、雷坡坑水库及运河河道除险加固工程，鹤地水库污染综合治理项目、智慧化、数字化管理项目建设项目等，促进运河事业高质量发展。谋划配套环北工程和百库千塘万池联通工程的重大项目，推进鹤地水库库湾修复扩容增效工程，恢复鹤地水库40.5米正常蓄水位蓄水，进一步发挥鹤地水库和青年运河功能作用，保障湛江近400万人口饮水用水安全。

（五）以高效率瞄准目标全力以赴抓好各项任务落实落地。

1.瞄准大文旅目标，全力以赴打造红色教育基地。我局高站位、全面谋划打造鹤地水库红色文旅产业，投入56.66万元全面提升和完善红色教育基地基础和宣传内容，服务各单位、学校、团体等开展主题教育，共接待25.61万人次前来参观学习。千方百计加快推动雷州青年运河展览馆项目（新展馆）重新启动并建设，现已明确省政府向中宣部有关部门报批，待同意后将加快推动、加快建设。同时，高起点谋划雷州青年运河红色教育基地改革发展，成立局下属企业——湛江市建库开河红色文化传播有限公司，统筹整合鹤地水库红色文化等资源，打造综合性教育基地。

2.瞄准水经济目标，大力狠抓生产经营增收入促发展。一是稳步提高供水量。2023年，供水22197.96万m³，水费收入8282.21万元，完成收入计划102.75%，超产221.62万元，比去年同期增长820.18万元。二是合理调整电力生产布局，不断提高发电机组出力。2023年，售电量1331.59万kwh，电费收入583.50万元，完成收入计划114.29%，超产72.99万元，比去年同期增长194.9万元。三是成立领导小组，全力推进盘活运河系统存量资源和水费收取工作。四是对标对表千岛湖等地先进做法，谋划鹤地水库水经济水产业，推进渔水旅融合发展。

3.瞄准谋福祉目标，全心全意增强干部职工幸福感。逐步解决拖欠职工工资和集资款偿还工作等历史遗留问题，今年偿还资金186.96万元，确保全局和谐稳定发展。

- （三）部门整体支出绩效目标

1、不断加强工程管理，保证湛江人民有水用。

维修养护青年灌区工程和3宗小(1)型水库。完成灌区标准化规范化管理达标创建工作，同时开展渠道维修加固（涉及渠道12公里)，对约10公里渠道进行清淤疏通，对约45宗渠系建筑物进行维修养护，以确保灌区工程安全及供水安全。

2、不断科学调配水资源,保证饮水、用水需求。

编制年度调水计划，强化水资源调度管控和调水计划管理。渠首年供水量大于3亿立方米，保证城乡居民饮水，保障农业灌溉用水、生态用水需求。

3、不断改善供水水质，保证湛江人民用上放心水。

（1）、加强开展巡查执法行动的力度。开展跨区域联合巡查执法行动不少于5次，开展日常巡查执法行动不少于250次。有效打击非法采砂等非法行为，改善水质。

（2）、加强督导推进鹤地水库整治任务。定期或不定期召集廉江市、湛江农垦局和红湖农场等成员单位召开鹤地水库环境综合整治工作推进会，合力推进水库周边环境的整治和生态修复，减少污水的污染。

（3）、加强开展“五清”工作的力度。打捞清理水浮莲不少于1000亩，常态化推进河湖“五清”工作。确保塘口、渠首国考断面水质达到优良。

（4）、按时按标准发放生态林(27033.23亩）补偿款，改善鹤地水库库区生态环境和防止水土流失，改善水质。

（5）、实施鹤地水库渠首及青年运河蓝藻防控技术措施项目，有效防治鹤地水库蓝藻水华，改善水质。

4、不断加快推进重点项目建设，保证运河工程、水质安全。

（1）、实施湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程），改善鹤地水库饮用水质及周边环境、提高应对水环境事故处理能力，有效治理水质，切实保障饮水安全。

（2）、实施2021年至2022年雷州青年运河管理局桥梁和渡槽安全隐患专项整治工程，加固3宗渡槽进、拆除3座桥梁，有效防范遏制桥梁和渡槽安全伤亡事故。

（3）、实施年度维修养护工程专项维修加固项目，维修加固4宗建筑物，消除隐患数量5宗，确保工程安全运行和水质安全。

（四）部门整体支出情况。

根据局2023年度财政预决算数据，局本级部门年度预算收入11318.45万元（其中：一般公共预算财政拨款10897.57万元元，政府性基金预算财政拨款420.88万元），实际决算支出11318.46万元，预算执行率为100%。

表1-1：        2023年度部门实际支出支出性质分类表

单位：万元

| 支出科目 | 实际支出数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 1.基本支出 | 5534.06 | 48.89% |
| （1）人员经费 | 2439.29 | 44.08% |
| （2）公用经费 | 3094.77 | 55.92% |
| 2.项目支出 | 5784.39 | 51.11% |
| 合计 | 11318.45 | 100% |

表1-2：      2023年度部门实际支出经济性质分类表

单位：万元

| 支出科目 | 实际支出数 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 一、工资福利支出 | 1665.01 | 14.71% |
| 二、商品和服务支出 | 3419.35 | 30.21% |
| 三、对个人和家庭的补助 | 774.28 | 6.84% |
| 四、资本性支出 | 5459.82 | 48.24% |
| 合计 | 11318.45 | 100% |

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。为进一步加强2023年度市级财政资金绩效自评工作，我局专门成立财政资金绩效自评工作领导小组，由分管财务工作的党组成员、副局长担任组长、计划财务科科长任副组长，成员由局各业务科室负责人构成，由计划财务科负责统筹全局相关科室和基层事业单位的绩效自评整体报告编报工作，其他相关科室和基层事业单位负担配合落实，做好财政资金绩效自评工作。

（二）自评工作过程。

1、动员布置自评工作阶段

2024年7月24日，根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）要求，市运河局召开了2023年市级财政资金绩效自评工作培训会，局相关业务科室和各基层所负责人、财务人员参加了会议。会议对如何落实2023年市级财政资金绩效自评工作内容进行详细布置，对2023年度市级财政资金绩效自评涉及的资金进行分类；明确职责分工，并要求各科室和各基层事业单位需于7月28日前完成自评材料上报工作。

2、资料收集整理阶段

截止7月28日，在完成相关资料的收集工作后，组织开展对资金使用科室和基层事业单位的自评材料审核工作。

3、综合形成整体自评报告阶段

综合收集的材料，编写整体自评报告，完成相关资料整理装订等报告上报前的准备工作。

（三）自评材料报送时间及质量。我局自评材料于2024年7月31日前报送，按时按质完成自评工作。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。我局所报送的自评报告、评分表与公开的自评报告、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

- 根据《广东省省级部门整体支出绩效评价暂行办法》(粤财评函〔2015〕132号)和《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）的评价指标体系和评分标准，基于对所收集自评材料的审核分析及现场核查情况，综合评定我局2023年整体支出绩效评价得分为98.89分，绩效等级为“优”。

- 部门整体支出绩效指标分析

- 1.整体效能

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。一、规范开展水利工程日常巡查、维修养护和安全监测。今年共排查发现险患321宗，目前已解决139宗，剩余182宗将由职工投工投劳或列入年度专项维修工程解决。完善水库、灌区标准化管理制度，推进水库、灌区标准化管理实施，以更高标准、更严要求，切实管好灌区工程，确保工程运行安全和效益充分发挥。我局冬修期间清淤河道总长15.1公里。

二、 2023年是一个丰水年，全年鹤地水库来水量 19.95亿方，鹤地水库总输水量8.2亿方, 泄洪量9.42亿方, 渠首输水量6.66 亿方,保障了全市人民生产生活用水和工农业用水安全，以高标准奋力推进工程现代化建设，确保了 “零事故”安全运行。

三、1.健全跨界联防联治工作机制，今年与湛江、玉林有关部门常态化开展4次粤桂跨界联合执法行动，出动执法人员400多人次、执法船30艘次，全面清理交界河道10多公里、21多平方公里水域非法网具。2.我局积极协调属地单位坚持“污染集中排查”和“日常巡查监管”双管齐下，采取“人巡+机巡”相结合方式对鹤地水库及入库支流污染等情况进行排查摸底，建立工作台账，逐步实现分类、分区、分属地造册登记，累计向属地部门和跨界单位通报、提醒、督办畜禽养殖和围垦筑坝等违法违规行为9份。我局牵头组织廉江市政府、市生态环境局、市农业农村局、市运河管理局、湛江农垦局、红湖农场等成员单位赴千岛湖、大通湖学习考察水环境治理、水经济发展等工作，牵头起草《市鹤地水库环境综合整治工作指挥部办公室关于赴千岛湖、大通湖学习考察的报告》已报市政府。3.一年来累计清理水库水浮莲接近4千亩，增殖放流鲢鳙鱼600多万尾。2023年1-12月鹤地水库渠首断面水质均值稳定达标Ⅲ类优良水体标准，第四季度11月份、12月份达到Ⅱ类，为近5年来最好水平，向市委、市政府交出了合格答卷。4.2023年度部门预算批复后，已及时进行鹤地水库库区生态林补偿资金资金申请，财政拨付的2023年生态林补偿费已发放到位。5.我局2022年开始实施鹤地水库渠首及青年运河蓝藻防控技术措施项目，已交付2艘控藻船，控藻平台及挡藻围隔，在生态挡藻围隔有效拦截和出动加压控藻船的常态防控下，高猛酸盐指数整体低于去年同期水平，有效保障了鹤地水库水质达标及供水安全。

四、湛江市鹤地水库渠首区域生态整治项目（二期工程）和2021年至2022年雷州青年运河管理局桥梁和渡槽安全隐患专项整治工程已通过完工验收，2023年支付了结算款。2023年完成雷州青年运河灌区供水渠道险工险段除险加固工程等7个项目建设，加快推进鹤地水库渠首检修闸启闭设备更换工程等15个项目的实施，消除安全隐患，确保工程安全运行。绩效目标中产出指标全部完成，自评20分。（佐证材料：2023年度工作总结，2023年度绩效目标表，2023年市运河局工作要点、市运河局冬修工作报告）

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。1.2023年水费收入8398.85万元, 完成收入计划 102.66%, 超产218.06万元, 比去年同期增长811.53万元。2023年售电量1276.64万 kwh, 电费收入572.14万元, 完成收入计划 112.07%, 超产61.63万元，比去年同期增长183.54万元。2.2023年，在强力执法形势震慑下，鹤地水库全年无重大水行政、水污染违法案件发生，鹤地水库水事秩序继续保持安全稳定。今年建成鹤地水库反恐怖达标建设首期项目，工程险患处置有序、突发事件处置妥善、各项综治维稳工作有序开展、重大节日和两会期间平安祥和，全局无重大治安案件、无重大安全事故和重大群体性事件，实现库区和灌区双平安、双稳定。3.2023年1-12月鹤地水库渠首断面水质均值稳定达标Ⅲ类优良水体标准，第四季度11月份、12月份达到Ⅱ类。4.我局积极实施鹤地水库蓝藻治理项目，采用蓝藻防控新技术，继续与华南所、市生态环境监测中心站等单位保持开展鹤地水库蓝藻监测和处置合作机制，科学、及时、有效落实蓝藻治理相关应对措施。同时，根据市政府批准的《鹤地水库蓝藻水华防治攻坚方案》和生态环境部门安排的中央水污染防治专项资金，继续推进鹤地水库蓝藻水华应急治理和常态化防治有关项目。5.保障了全市人民生产生活用水和工农业用水安全，以高标准奋力推进工程现代化建设，确保了 “零事故”安全运行。绩效目标中效益指标已全部完成，自评20分。（佐证材料：2023年度工作总结，2023年度绩效目标表，2023年市运河局工作要点、市运河局冬修工作报告）

（3）部门预算资金支出率。财政预算数11318.46万元，部门实际支出11318.46万元，部门预算资金支出率100%。自评10分。（佐证材料：2023年决算报表）

2.预算编制

（1）新增项目事前绩效评估。一个新增项目鹤地水库渠首及青年运河蓝藻防控技术措施项目已进行事前绩效评估。自评2分。（佐证材料：事前评估报告，市政府批示，监理工作报告）

3.预算执行

- （1）预算编制约束性。我局2023年无调剂、追加资金情况，自评4分。

- （2）财务管理合规性。 我局的支出按规定履行调整报批手续，且按项目完成进度支付资金；项目（专项）的资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，没有超预算、超范围、虚列、截留等不符合制度规定的支出；规范执行会计核算制度，没有核算不规范的情况；按我局财务管理制度规定，凡重大项目支出项目均要上行政会议或党组会议讨论通过，符合重大项目支出按规定经过必要决策程序；我局制定了内部控制和管理制度、项目管理制度等规章制度，且相关管理制度合法、合规、完整，自评3分。（佐证材料：内部管理制度）

- 4.信息公开

（1）预决算公开合规性。我局2023年预算公开时间2023年3月7日，2022年决算公开时间2023年9月15日，均按照规定的时间完成公开，公开文件已通过系统一致性、规范性审查，自评2分。（佐证材料：预决算公开截图）

- （2）绩效目标信息公开。我局按规定在单位门户网站公开绩效目标、绩效自评资料，自评1分。（佐证材料：绩效目标公开截图、绩效自评公开截图）

- 5.绩效管理

（1）绩效管理制度建设。我局印发了《湛江市雷州青年运河管理局全面实施预算绩效管理实施方案》，明确绩效要求，包含绩效目标、绩效运行跟踪监控、绩效评价、绩效评价结果应用管理，自评5分。（佐证材料：《湛江市雷州青年运河管理局全面实施预算绩效管理实施方案》）

- （2）绩效管理制度执行。我局整体预算绩效目标和项目绩效目标已全部完成；对于2022年度绩效评价反馈存在问题，我局已条分缕析进行整改，整改报告已报市财政局并公开，自评10分。（佐证材料：2023年市运河局绩效目标表，2022年绩效评价整改报告）

- 6.采购管理

- （1）采购意向公开合规性。我局2023年有两笔采购意向已公开，皆不晚于采购活动开始前30日。自评1分。（佐证材料：采购意向公开截图）

（2）采购内控制度建设。我局建立了政府采购内部控制管理制度，得1分。（佐证材料：《湛江市雷州青年运河管理局政府采购内部控制管理办法（试行）》）

（3）采购活动合规性。我局政府采购活动合法合规，没有采购投诉，得2分。

- （4）采购合同签订时效性。我局与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，自评1.5分；我局与电子卖场成交供应商合同签订时未选择线上电子章签订模式完成合同签订，本小项不得分，共1.5分。（佐证材料：湛江市市本级政府采购合同明细表）

- （5）合同备案时效性。我局按时完成合同备案，自评1分。（佐证材料：采购合同备案表）

- （6）采购政策效能。（6822.11/7048.14)*100%=96.79%，评分=数值×分值=96.79%*1=0.97，自评0.97分；预留年度食堂食材采购份额完成比例为164.29%，自评1分；我局按要求开展政府采购信用评价工作，2023年政府集中采购共19笔，16笔已开展信用评价，16/19*0.5=0.42分，自评0.42分，共1.42分。（佐证材料：关于做好政府采购促进中小企业发展政策落实情况报告，2023年政府采购促进中小企业发展政策执行情况，《湛江市财政局关于2023年全市政府采购脱贫地区农副产品有关工作情况的通报》，2023年第四季度采购当事人信用评价迟评、漏评清单）

- 7.资产管理

- （1）资产配置合规性。我局办公室面积和办公设备配置符合规定标准，自评2分。（佐证材料：市运河局办公用房管理情况核查报告）

- （2）资产收益上缴的及时性。根据我局2023年资产年报显示，我局2023年无资产出租出借收益情况。自评1分。（佐证材料：2023年资产年报）

- （3）资产盘点情况。我局2023年已进行资产盘点，并出具

- 资产盘点工作报告。自评1分。（佐证材料：固定资产清查盘点通知，固定资产清查盘点工作报告）

- （4）数据质量。我局资产年报数据完整、准确，资产帐与财务帐固定资产原值相符，自评2分。（佐证材料：2023年资产年报，2023年决算报表）

- （5）资产管理合规性。我局印发了《湛江市雷州青年运河管理局国有资产管理暂行办法（2022年修订）》；我局按照制度规定处置资产，自评2分。（佐证材料：《湛江市雷州青年运河管理局国有资产管理暂行办法（2022年修订），资产处置资料）

- （6）固定资产利用率。我局实际在用固定资产总额116186354.09元，固定资产总额116186354.09元，利用率为100%，自评2分。（佐证材料：2023年资产年报，2023年决算报表）

- 8.运行成本

（1）经济成本控制情况。我局本年度日常公用经费决算数为3094.77万元，调整预算数为3094.77万元，日常公用经费决算数≤日常公用经费调整预算数，自评2分。（佐证材料：2023年决算报表）

（2）“三公”经费控制情况。我局2023年“三公”经费实际支出14.6万元，小于预算安排18.2万元，自评1分。（佐证材料：2023年决算报表）

- 9.加减分项

- 我局2023年工作未获得中央、省委省政府和市委市政府表彰的；我局2023年未在国务院大督查或人大审计、监察等监督检查时发现问题并被问责。本环节不加分不减分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

一是个别项目资金支付滞后。由于项目实施的季节性、周期性和协调性及资金来源影响，个别项目未能在规定的时间内完成项目实施任务，影响了部门预算执行效果。

二是项目绩效管理有待进一步加强。全局预算管理意识及资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

(四）改进措施

1、增加维修经费的预算

建议市政府加大日常维修养护经费投入，每年维修养护经费投入不少于600万的基础上逐年增加。

2、细化整体预算编制工作

加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，全面实施预算绩效管理，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的准确性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

3、坚持定期进行财务分析

每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

4、严格财务管理监督

按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。同时，建立严格的经费开支审批制度和严格的经费开支报销程序，加强经费开支的监督，控制经费支出，保证财政资金发挥应有的作用。