2022年湛江市水务局部门整体支出

绩效自评核查报告

核查单位：湛江市水务局

委托单位：湛江市财政局

评价机构：广东中安信会计师事务所

评价时间：2023年10月10日

目 录

一、评价部门概要	- 1 -

（一）部门基本情况	- 1 -

（二）机构设置与人员情况	- 1 -

（三）部门整体收支情况	- 2 -

（四）部门整体绩效目标	- 3 -

二、评价结论	- 3 -

三、绩效指标分析	- 4 -

（一）预算编制情况	- 4 -

（二）预算执行情况	- 5 -

（三）预算监督情况	- 7 -

（四）预算执行效益	- 8 -

（五）加分项	- 10 -

四、主要绩效	- 10 -

五、存在问题	- 11 -

六、相关建议	- 11 -

七、附件	- 12 -

附件1：整体支出绩效指标核查评分表	- 13 -

# 一、评价部门概要

## （一）部门职能职责

负责保障水资源的合理开发利用；指导水资源保护工作；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模、方向及市级财政性资金安排建议并组织指导实施；组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导水利水电工程移民管理工作；组织指导水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作；贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责；负责落实综合防灾减灾规划相关要求；完成市委、市政府和省水利厅交办的其他任务。

- （二）机构设置与人员情况

- 根据2019年印发的《湛江市水务局职能配置、内设机社和人员编制规定》，市水务局是市政府工作部门，为正处级贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。市水务局设10个职能科室和市水政监察支队，预算统由市水务局统一编制。3个下属单位为湛江市节约用水办公室、湛江市水利水电工程质量安全监督站、鉴江供水工程管理处。

- 截止2022年12月市水务局机关核定有行政编制46名；行政执法专项编制2名；市水务水政监察支队行政编制1名；行政执法专项编制10名。年末实有人数55人（其中公务员53人，离岗退养1人，中级工1人），市水务局离退休人员63人（含2名补差人员），其中离休1人，退休62人（含2名补差人员）；市水务局另有雇佣后勤5人。

- 下属参公管理单位市节约用水事务中心、市水利水电工程质量管理站共有事业编制 17名，实有在职人员14人（其中参照公务员管理人员12人、原工勤2人），实有退休人员11人。

- 另有公益一类事业单位市鉴江水利枢纽管理处事业编制30名，实有在职人数30人，退休1人。

## （三）部门整体收支情况

- （1）收入情况。

- 2022年本级预算安排收入24744.7万元，其中一般公共预算安排拨款 2391.06万元，基金预算拨款22353.64万元。

- （2）支出情况。

- 2022年本级年初预算安排支出24744.7万元，其中：基本支出1571.06万元，项目支出23173.64万元。调整后财政拨款收入23559.98万元，实际支出23097.56万元，支出完成率为98.04%。其中: 基本支出2283.77万元,项目支出20813.79万元。

- （3）结转结余情况

- 2022年年初财政拨款结转和结余收入决算数509.84万元，一般公共预算财政拨款决算数2679.74万元，政府性基金预算财政拨款20368.64万元，年末财政拨款结转和结余决算数462.42万元，结余结转率1.96%。

## （四）部门整体绩效目标

- 深刻认识工作面临的新形势、新要求，坚持用习近平总书记治水重要论述精神指导治水管水实践，全面贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府的决策部署，牢牢把握水利工作转型升级的重大战略机遇，理清工作思路、强化责任担当，全力以赴推动各项工作落地见效。着力补齐防洪、供水、水生态等方面短板。全力推进环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目建设进度，完成桥梁和渡槽安全隐患专项整治、加快推进碧道建设、小型病险水库除险加固中小河流治理等一批水利项目的建设，加快推进全域自然村集中供水工程建设。围绕水资源利用、河湖管理、水土保持、水旱灾害防御、水利工程、依法治水等领域，强化监管，提升监管水平。继续强化水资源管理，将节水工作贯穿到全市经济社会发展和生产生活全过程，实现以水资源可持续利用支撑湛江经济社会可持续发展，加强水行政执法工作等。

- 整体绩效重点工作任务有：推进环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目建设、完成年度省级河长制考核任务、创建国家节水型城市、完成年度水土保持考核任务、全面完成湛江市河湖管理范围划定等5个。

- 二、评价结论

- 经综合评价，湛江市水务局2022年度整体支出绩效得分为92.29分，财政整体支出绩效为“优”。

# 三、绩效指标分析

## （一）预算编制情况

（1）预算编制合理性。2022年预算编制符合本部职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（2）预算编制规范性。按要求做实做细部门项目库工作，及时储备市级部门项目，除自然灾害等特殊项目外，项目支出预算按要求细化到具体用款单位和具体执行项目，并按要求将主管的市级专项转移支付下达县（市、区）。2022年预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求。

（3）预算编制准确性。2022年市财政预算安排收入24744.7万元，实际收入23050.14万元，差异金额为1694.56万元，差异率为6.85%，原因是项目资金调整以及向下转移支付部分资金。

（4）绩效目标设置完整性。按要求申报整体绩效和项目预算绩效目标，制定的部门整体绩效目标能体现部门职能和年度工作计划并对绩效目标进行量化，分解成具体工作任务的，对预期产出和效益进行充分、恰当的描述。

（5）绩效目标设置科学性。按要求申报整体绩效和项目预算绩效目标，制定的部门整体绩效目标能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标，绩效指标具有清晰、可衡量的指标值，设置了可量化的指标，目标值测算有依据，符合客观实际，并通过了财政部门的审核和批复。

## （二）预算执行情况

（1）保障措施。制定了相关内控制度以及财务管理办法，资金支出严格按照国家、省、市等相关财务管理规定规范支出。

（2）支出管理。

①支出完成率。2022年部门实际支出数23097.56万元（其中基本支出2288.77万元，项目支出20813.79元），上年结余结转509.84万元，本年预算收入23050.14万元（其中一般公共预算财政拨款决算数2679.74万元，政府性基金预算财政拨款20368.64万元），调整后财政拨款收入23559.98万元，整体支出完成率98.04%。

②结转结余率。2022年年初财政拨款结转和结余收入决算数509.84万元，一般公共预算财政拨款决算数2679.74万元，政府性基金预算财政拨款20368.64万元，年末财政拨款结转和结余决算数462.42万元，结余结转率1.96%。

③国库集中支付结转结余存量资金效率性。2021年末、2022年末存量资金均为0元，国库集中支付结转结余存量资金变动率为0。

④资金下达合法性。2022年上级和市级各类转移支付资金25个，在规定时间内下达19个，按时下达率75%。已全部按规定下达至各县（市、区），主要由县（市、区）水务局使用。同时在接到财政部门批复的本部门预算后，按要求在15日内向所属各单位批复预算。

⑤政府采购执行率。2022年政府采购预算为537.7415万元，实际采购金额为515.197万元，执行率为95.81%。

⑥财务合规性。按照市财政局《关于批复2022年度市直部门预算的通知》（湛财预[2022]8号）的要求执行部门预算。制定相关的财务管理办法规范了预算资金开支、报销等程序。对超过一定资金额的预算开支需要召开局党组会议或局长会议集体讨论决定，对于预算资金执行不及时的科室进行提醒、督促使用，对向市财政局申请拨款的资金申请资料局财务进行审核。以上系列监督确保各项预算执行工作符合《预算法》及相关法律法规的要求。资金收入全部为财政拨款收入，资金支出严格按照国家、省、市等相关财务管理规定规范支出。对于公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款资金，按照财政拨款的种类分别进行明细核算；在费用的开支及会计核算过程中按照相关规定执行，按相关的文件依据进行标准及范围内的开支，不虚列支出；对于专项资金均按相关文件进行开支，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；也不存在超标准开支等情况。

(3) 资产管理

①资产管理情况规范性。固定资产账实分开进行管理，制定的资产的采购管理办法,资产的领用及报废管理规定，在资产的管理上实行专人管理实物，专人管理账务，并对资产进行登记造册，实际责任到科室到使用人。对于超过年限或损坏需进行报废的资产，严格按财政要求进行审批报废程序，并对残值进行评估，收入及时上缴财政。对于无法使用或损坏的资产进行及时报废，并按财政程序进行报废备案。

②固定资产利用率。《2022年度行政事业单位国有资产报表》系统的《固定和无形资产存量情况表》和《资产负债表》反映期末固定资产合计数为3425.07万元，实际在用固定资产总额3425.07万元，在用资产占全部资产比例为100%。

## （三）预算监督情况

- （1）信息公开

- 湛江市住房公积金管理中心按照《预算法》和政府信息公开有关规定，按时在市政府网站公开相关预决算信息、绩效目标及绩效自评材料。

（2）绩效自评

①组织建立情况。按文件要求成立了绩效评价小组，能够严格按照文件规定的人数及人员结构进行明确分工，负责本次绩效自评工作，较好地完成了各项绩效自评工作。

②自评材料报送及时性。在规定时间内完成自评材料报送工作。

③自评材料报送质量。提交的表格内容、自评报告填写真实、齐全，佐证材料材料规范、完整，关联性强的，自评评分表自评得分客观、真实。

## （四）预算执行效益

- （1）经济性。

- 一是2022年“三公经费”实际预算数24.77万元，2022年实际支出数17.06万元，三公经费控制率68.87%。减少的原因主要是严格执行中央八项规定，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。二是2022年“公用经费”预算安排数203.89万元，实际支出数177.06万元，“公用经费”控制率86.84%。

（2）效率性。

①部门整体绩效目标效率。2022年整体绩效重点工作任务主要有：推进环北部湾广东水资源配置工程湛江分干线项目建设、完成省级河长制考核任务、创建国家节水型城市、完成年度水土保持考核任务及全面完成湛江市50平方公里以上河湖管理范围划定等5个,实际实现数5个，完成率100%。

②重点工作完成效率。一是加快建设湛江市引调水工程等水资源配置工程项目，着力保障人民生产生活用水需求。截至目前已完成投资8.67亿元，超额完成年度计划任务。工程已建成通水试运行。二是完成桥梁和渡槽安全隐患专项整治。渡槽安全隐患整治任务截止2022年12月底，吴川市7座渡槽已成，遂溪县2座渡槽均已完成拆除。三是推进万里碧道建设，2022年，省下达湛江市碧道建设任务共15段42公里已全部完成。四是推动小型病险水库除险加固。2022年省下达我市的62座小型病险水库除险加固任务，要求在12月底前开工建设。截止10月底，62座小型水库除险加固项目已全部开工建设并有8宗主体工程完工。五是广东省全面推行河长制湖长制工作2021年度考核。根据《通报》（粤河长组[2022]4号），我市为优秀等次，全省排名第6。六是根据《广东省水利厅关于印发2021年度全省水土保持目标责任考核结果的函》我市为良好等级，顺利通过考核。

③绩效目标完成效率。2022年整体绩效目标主要有5个，实际实现数5个，完成率100%。项目绩效目标下达15个由于财政资金问题，实际执行6个，完成6个，完成率100%。

④预算项目完成及时性。 2022年部门预算执行项10个，按期完成9个，完成率90%。

- （3）效果性。

①湛江市水旱风险及城市供水设施承灾体普查。水旱灾害风险普查工作方面：完成洪水灾害致灾（92个断面）、干旱灾害致灾（330张表）和洪水灾害隐患（1411 宗工程）三大部分的数据填报、质检审核、核查，均通过省级审核；城市供水设施调查工作方面：完成全市供水厂站39座、供水管网331条共382.95km的数据填报与质检，完成率与质检合格率均为100%，均通过部级审核。

②湛江市2021年度水土保持目标考核（含“天地一体化”动态监管）技术服务。超额完成省下达的新增水土流失治理面积任务；完成3条清洁小流域约6.9平方公里生态治理工程；协助完成410个扰动图斑现场复核任务，完成2021年市、县水行政主管部门批复的水土保持方案的设计资料矢量化和全国水土保持信息管理系统的录入修改完善201宗，完成9宗生产建设项目的监督检查，完成5宗水土保持方案核查、2宗水土保持设施验收现场核查工作，均已下发核查意见。推动我市生态文明建设，区域生态环境不断改善，并顺利通过省水利厅的考核。

（4）公平性

①群众信访办理情况。为群众设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，并在规定的期限内回复，2022年接到群众信访人次5次。

②公众或服务对象满意度。2022年我局群众上访、信访数量5人次，答复数量5个，全部按规定答复，满意度为100%。

## （五）加分项

无

# 四、主要绩效

- 重点水利项目建设进展顺利，始终坚持把重点水利工程建设作为服务地方经济高质量发展的重要抓手，以环北部湾广东水资源配置工程为牵引，加快推进一批固根本、管长远、惠民生的基础性项目。河湖管护水平持续提升，水环境面貌获进一步改善。惠及民生的各项水利工作扎实推进，进一步优化水务系统营商环境，压减用水办理环节时间，提高用水便利度，加强供水水质安全管理工作，保障供水安全。水利防灾减灾各项措施彰显成效，加快推进病险水库除险加固，实施大江大河大湖干流提防建设和河道整治，加强主要支流和中小河流治理，提高河道泄洪能力。水资源集约节约能力不断加强，坚持“以水定城”原则，全面实施最严格水资源管理制度，强化水资源刚性约束作用，提高水资源集约节约利用水平。

# 五、存在问题

- 1、财政收支不平衡，部分项目预算资金不到位。部门预算项目数10个，按期完成9个，完成率90%。湛江市河湖管理范围及水利工程管理与保护范围划定项目未完成的原因是由于财政资金问题，无法支付。

- 2、《2022年度部门决算报表》显示2022年末固定资产原值33317656.86元，而《2022年度行政事业性国有资产报表》中显示2022年末固定资产原值34250656.86元。两份报表的固定资产有差异。原因是在2023年2月新增一笔固定资产入账到2022年。

3、部门决算报表财决附03表中实际政府采购金额695.62万元，而政府采购系统中实际采购金额为515.197万元。原因是部门决算报表中政府采购支出合计数填报错误。

### 4、个别项目经费列支用途和安排支出进度还需要进一步细化。

# 六、相关建议

- 1、进一步健全内部控制制度，强化制度保障。

### 2、健全有效执行预算资金调度监督机制，做好预算执行与绩效实现情况“双监控”，及时掌握各项目预算执行动态，督促资金支出进度，切实提高资金使用效益。

3、进一步加强业务培训，强化财经纪律意识，提升业务水平。

4、编制预算时应充分考虑财力问题，积极协调解决项目配套资金问题，提高预算编制准确率

# 七、附件

附件1：整体支出绩效指标核查评分表