附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：2023年市区主干道重要节点时花种植经费

评价年度：2023年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2024年7月19日

一、基本情况

（一）项目概况。

为做好2023年市区时花种植工作，确保市区主要道路、重要节点全年整体景观效果，我局反复研究完善种植方案，在保持原有花镜整体设计风格前提下，继续试种新优时花品种，扩大时花种植面积，增加观叶植物运用，丰富品种层次搭配，确保市区整体绿化美化景观效果，所需时花数量大的品种由市东坡荔园管理处培育，数量少或没有种苗供应的时花品种由各管辖单位采购。

其中市园林管理处管辖范围2.37万 m²，市寸金桥公园管理处管辖范围0.4万 m²，中澳友谊花园管理处管辖范围0.1万 m²，南国热带花园蝶舞花海1万m²，总共培育30多个品种81万盆时花，受到广大市民和社会各界的高度赞誉。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

总体目标：坚持总体节约、绿色发展，保证景观长效稳定的原则，满足市民游客对美好生活的向往，以打造“海在城中、城在林中，路在绿中，人在景中”的城市为奋斗目标，站稳人民立场，坚守人民情怀，把初心和使命绣在城市高质量发展的画卷上，为提升省域副中心城市能级，建设现代化宜居生态海湾都市作出绿色贡献。

阶段性目标：秉持高效节约的园林理念，确保市区主要道路、重要节点全年整体景观效果。

二、绩效自评工作开展情况

自评对象：2023年市区主干道重要节点时花种植。

自评范围：市区主要节点、主要道路栏杆和渠化岛、金沙湾观海长廊临路花带及劳丽诗广场，中澳友谊花园管理处沿海滨大道花带，南国热带花园蝶舞花海等时花种植情况。

评价指标体系和标准：选用数量指标、质量指标、时效指标等来分析项目完成情况，资金使用后带来的经济、社会效益作为定性指标。

评价方法：选用目标预定与实施效果比较法作为评价方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

自评工作组织：根据时花种植工作落实情况、社会反响、资金拨付情况进行综合评价。

三、绩效自评结果

自评结论：2023年市区主干道重要节点时花种植工作在局党组的高度重视下，在园林绿化管理科、局属园林单位的辛勤付出及局系统上下的大力支持下，确保了市区主干道重要节点全年整体景观效果，得到了广大市民的一致好评。

自评分数：100

等级：优

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

根据《关于批复2023年度市直部门预算的通知》（湛财预[2023]8号）安排，2023年市区主干道重要节点时花种植预算资金360万元，本项目实际到位资金255万元。

2.资金执行情况。

2023年实际拨付到本项目的资金全部用于市区主干道重要节点时花种植等相关工作。

3.资金管理情况。

资金安排根据各园林单位的时花需求和实际情况分配，分配方案严格执行局内部财务管理制度，经局党组会研究同意后，经费下拨到各实施单位，由各单位按各自财务管理制度，合理安排使用，项目完成后组织局相关科室和各实施单位现场查验。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。

2023年2月开始谋划2023年市区主干道重要节点时花种植工作，为切实做好市区时花种植及管养工作，我局组织园林单位技术人员反复研究完善种植方案，所需时花数量大的品种由东坡荔园培育，数量少或没有种苗供应的时花品种，以及为配合市区重大活动临时摆花、换花等由各管辖单位外购，市区全年时花种植重点位置换花3-4次，共投入人员约2000人次，总共培育30多个品种81万盆时花，在市区主干道、重要节点种植。

2.效益指标完成情况。

市区主干道重要节点时花种植实施过程中，充分发挥我局系统广大干部、职工、技术人员的力量，种植方案到种植由局系统单位技术人员精心安排，既节约资金，又锻炼了队伍，提高了园林工作者时花培育和种植水平，充分展现了园林人的精神风貌。市区主干道重要节点时花种植不但推动园林绿化提档升级，提升市区主干道和重要节点景观效果，还优化了生态环境，为市区增添靓丽色彩，对湛江市对外开放、吸引外资起到积极的推动作用。

3.满意度指标完成情况。

社会公众满意度明显改善。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

市区主干道重要节点时花种植是我局开展多年的工作，充分发挥基层单位广大干部时花培育和种植水平，现已形成了一支较为熟练和稳定的队伍。今年在保持原有花镜整体设计风格前提下，继续试种新优时花品种，扩大时花种植面积，增加观叶植物运用，丰富品种层次搭配，通过播撒花种的方式打造观海北路沿线的大花百日草花带等，确保市区整体绿化美化景观效果。

六、改进意见

无。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

将自评结果作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。绩效自评可在局网站信息公开专栏公开。