项目支出绩效自评报告

项目名称：2023年市政建设计划

评价年度：2023

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2024.7.19

一、基本情况

（一）项目主要建设内容和规模

湛江市作为省域副中心城市，该项目为推进湛江中心城区扩容提质，建设美丽宜居海滨城市，拉动社会资本投资建设湛江打下坚实基础。项目主要包括市政道路、园林建设、环卫设施、水系整治等方面建设内容。项目总投资估算约1097766万元，2023年计划安排3000万元。

（二）项目决策情况

建设状态：项目建设有序推进。

项目立项时间：当年。

原计划开工时间：当年年初；竣工时间：按期推进。

实际开工时间：按合同进行；计划竣工时间：按合同完成。

- 绩效目标

按照2023年市政建设计划安排，于2023年12月底完成支出并大力推进相关项目建设进度。

二、绩效自评工作开展情况

通过对2023年市政建设计划资金使用情况进行绩效评估，项目资金的投入产出绩效、了解、分折、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，及时总结经验，分折存在的问题，采取切实有效措施进一步改进和加强财政资金支出管理，同时，为以后年度预算安排管理提供重要依据。

本报告评价指标选用定量指标和文字描述相结合。评价方法采取目标预定与实施效果比较法。项目评价类型属于项目实施过程评价，评价时点为2023年1月1日至2023年12月31日。

三、绩效自评结果

2023年市政建设计划项目自评结论：自评分数100份，等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

从2023年1月1日至2023年12月31日止，已完成项目投资2030.6188万元。包括设计、监理、招标投标费、可行性研究报告编制费、环境影响评估费、项目建安费和征地拆迁费等。

2.资金执行情况。

根据2023年度市政建设计划年初安排安排资金3000万元，实际到位资金2030.6188万元。

基本指标评价分析表

| 序号 | 基本指标 | 资金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金到位率 | 67.69% |
| 2 | 资金使用率 | 100% |
| 3 | 支出效果率 | 100% |

截至2023年12月底止，本项目已完成2030.6188万资金支出并有效推进相关项目建设进度；

根据项目绩效目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标的设定，规划是能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构，组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设达到预定目标。

3.资金管理情况。

为加强财务管理工作，本项目严格按照《关于贯彻落实政府投资条例加强基建财务管理的通知》（湛财建〔2019〕124号）等文件的规定和要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物质及时做好原始记录；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。

在资金使用过程中，严把监督审核关，健全内部审批制度。对每笔用款申请、在所附资料齐备的情况下，经有关部门现场实地勘察，审核确认后再报市财政局审批后付款。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

项目竣工验收合格率100%，项目按期完成率100%，造价符合标准率100%。

2.效益指标完成情况。

该项目有利于推进湛江中心城区扩容提质，建设美丽宜居海滨城市，可以推动湛江中心城区一体化进程，带动相关产业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设可以促进政治文化中心的建设以及旅游项目的进一步开发，对湛江市建设文化大市以及旅游城市做出贡献。项目建成后，将有效地改善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，增强物流管理，加快城市化进程的步伐，提高城市形象。项目具有较好的社会效益。

3.满意度指标完成情况。

该项目建成后服务对象周边群众满意率100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

为了提高施工质量和效率，明确“规范管理，强化责任、稳中求进、确保安全、质量第一”的指导思想，遵守国家的有关法律法规，从思想观念、文明施工、设计文件、设计变更、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严格把安全、质量和文明施工关，严控投资和进度关。

在项目的建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序和以上各项制度，严格按照合同，工程监理大纲和相关法律法规，对工程投资、质量进度、安全和文明施工实施全过程，全方位的现场监督管理，努力化解工程三大风险，认真组织隐蔽性工程验收工作。每周按时在工地办公室组织各参建单位代表召开一次工程协调会，要求就已方负责的事务进行通报，总结前一周施工的进展情况，认真分析解决现有的问题，制定下一周的工作计划，并就工程进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商。

为按期保质完成此项工程，各责任单位各司其职，克服重重困难，排除干扰，精心组织，加班加点工作。为加强施工现场管理，市城市综合管理局除派驻项目负责人常驻现场管理外，该局坚持每天巡查、3天一核、每周一例会制度，重要时段增派两名工程技术人员加强管理。主要领导坚持每天巡查一次，发现问题及时协调解决，分管领导除每天到工地外，坚持每周召开一次施工例会，小结前段工作，布置新的任务，并及时研究解决施工中的问题。