项目支出绩效自评报告

项目名称：工程管理费

评价年度：2023年

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2024年7月24日

一、基本情况

（一）项目概况。我单位贯彻执行国家、省、市有关市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、城市管理和综合执法的法律、法规和方针政策，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟订相关管理标准和规范并组织实施；编制城市管理，城市管理综合执法发展总体规划、中长期规划和专项规划，并组织实施；编制市区市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明、市政公用信息化系统等建设、管理、维护计划，并组织实施和监督；负责城市市政设施、园林绿化、市容和环境卫生、城市照明行业管理工作；负责全市数字化城市管理工作；负责临时占用（挖掘）市区道路、市区占用绿地、砍伐和移植树木、市区户外广告实施设置等行政审批和管理工作；负责对古树名木迁移申请的初审以及建设工程项目配套绿化、环卫设施的审核；负责市区环卫作业企业资质的审核和审批；指导市区招牌的设置工作；负责组织编制城市管理，城市管理综合执法科技创新发展，信息化建设规划并组织实施；组织推进城市管理公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展；负责全市城市管理和综合执法工作的指导，协调、监督、考核、督察，以及上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处工作；承办市政府和省住房和城乡建设厅交办的其他事项。根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）和《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号），对于基本建设单位经费的补充。预期投入210.60万元。

- （二）评价年度项目绩效目标设定情况。 作为基本建设单位的补充经费，对我局以下工作的完成发挥重要的作用：按照《湛江市2023 年重点建设项目计划表》，发挥行业牵头部门作用，推进38 个全市市政园林行业重点项目，协调解决县区及有关部门推进项目过程中的难点问题，按要求完成15 个新开工项目的开工建设任务；开展全市市容环境攻坚专项行动，编制《湛江市市容环境整治攻坚行动方案》，梳理整治问题 6000 余项，并督促指导各县市及有关部门完成整改，强化城市管理。加强市区环境卫生的检查指导，每月对各区环境卫生进行考核，推动市区环境卫生管理水平不断提高。督促各县市区开展违法建设治理，完成省下达今年违法建设治理目标60 万平方米；完成文保河（海滨大道至出海口段）清淤和截污工程项目；根据中心城区水系治理攻坚工作任务清单要求，深入排查我市黑臭水体问题，牵头完成市水治办下达的黑臭水体43 项整治任务，确保完成率达到100%；完成金沙湾观海长廊至调顺岛沿线改造工程（公园改造长度约 2.4 公里），改造2.3 公里步道和7 万余平方米绿化，升级军民广场、海风广场、海湾广场、奥运女神广场、民大广场的地面铺装，铺装面积8 万余平方米，增设排水设施，升级改造 4 座公厕，进一步擦亮湛江“城市会客厅”品牌；完成站前路（北站路至康宁路段）改造工程主体工程，项目长约1.47km，红线宽度46 米，提高周边群众的通行质量，强化湛江市区与西城片区的联系通道； 完善占用城市绿地和砍伐、迁移城市树木行政许可事项办事指南，方便办事企业和群众，进一步优化营商环境。确保审批件做到零投诉，办结率、公示及时率及群众满意率均达到95%以上。

- 二、绩效自评工作开展情况

我单位明确内容、目标和指标，梳理自评的方法、组织管理和工作程序，落实具体项目实施、运行及资金使用情况。

评价指标是根据《湛江市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）的通知》（湛财绩﹝2020﹞5号）、《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发〈湛江市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（湛改委发〔2020〕1 号）精神、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）、《转发广东省财政厅关于印发<广东省省级财政绩效评价指南的通知>》（湛财绩﹝2021﹞4号）和《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩﹝2024﹞5号）的文件要求，结合我单位实际情况，项目当年支出完成率=（当年实际支出/当年实际收入）×100%。

三、绩效自评结果

自评分数为99分，等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。本年度预期投入210.60万元、预算安排210.60万元、实际到位资金140万元。

2.资金执行情况。本项目当年支出完成率100%。

3.资金管理情况。根据《基本建设财务规则》（财政部令第81号）和《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号），规范项目资金管理。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

产出数量指标：通过工程管理，保证工程项目现场验收率≥95%；

质量指标：通过工程管理，保证项目竣工验收合格率≥95%；

时效指标：通过工程管理，保证工程项目在本年度顺利进行；

成本指标：投入成本140万元，支出140万元，支出完成率达到100%。

2.效益指标完成情况。

经济效益：改善人民群众生活条件，降低人民群众生活成本，促进我市经济发展；

社会效益：全力推进市政工程建设，加快城市扩容提质步伐；全力推进路灯照明工作，打造绚丽多彩的海滨不夜城；权利推进城市精细化管理工作；全力推进海绵城市建设和创建国家生态园林城市工作；全力推进城市智能化管理；全面提高城市应急抢险能力。

生态效益：有效改善生态环境和保护市区及周边环境；

可持续影响：提高人居环境质量、保持城市管理业务正常运转、美化城市绿地景观。

3.满意度指标完成情况。市民满意度≥98%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

绩效目标已完成，未存在问题和偏离绩效目标。

1、领导重视。领导高度重视专项资金的使用，严格资金的审批，提高资金的使用效益。

2、管理规范。按照项目资金管理办法来严格执行，有效规范和加强专项资金的管理。

六、改进意见

持续提高项目管理水平，在项目年度工作完成后要对项目的整体进行分析与评估，总结经验和教训，这样才能从具体的项目中获得更好的改进。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出率，并按规定在局门户网站向社会公开。