超长期特别国债申报材料要求

来源：广东省住房城乡建设厅《关于进一步做好住宅老旧电梯更新改造有关工作的通知》。

一、项目储备条件

（一）应为申报当年开工或未开工的电梯更新改造项目，已完工的项目不得申报；实施更新的电梯单台投资须大于15万元，实施改造的电梯单台投资须大于5万元。

（二）居民已就电梯更新改造方式、出资方案、更新后管理及维保方案等已达成一致意见。

（三）多渠道筹措电梯更新改造资金的，应确保电梯更新改造资金拼盘完整闭合。

（四）申报项目应于超长期国债下拨当年年底前开工，并形成一定实物工作量。

（五）纳入储备的项目，应在属地发展改革部门完成立项申报工作，取得项目编码，并按照清单提交申报材料

二、资料清单

资金申请报告；

住宅老旧电梯使用登记证书；

电梯的更新改造方案、更新后管理及维保方案；

电梯产权人同意更新改造的，应提交产权人对更新改造方案、出资方案、更新后管理及维保方案等投票通过的材料（材料中应包含：拟更新改造电梯的设备注册代码、资金筹集与使用方式、拟选择的供应商及电梯品牌型号、项目金额预算、更新改造顺序等，并经业委会（如有）或居（村）民委员会（社区工作站）盖章确认。若不能在召开业主大会期间确定供应商、电梯品牌型号、项目金额预算等事项的，应在表决事项中明确授权由使用单位实施电梯更新改造工作）；

电梯产权人难以达成一致意见的，应提交电梯安全评估（评价）报告及更新改造资金筹措方案；

（六）申报超长期特别国债要求的其他材料。

三、装订要求

胶装，有封面、封底及目录、页码。

四、模板（附后）

参考

XX年超长期特别国债住宅老旧电梯更新改造

XXXX项目

资金申请报告

【最后有实例模板】

申报方向：

项目名称：

申报单位：

项目地址：

联 系 人：

联系电话：

申报日期：

目 录

第一章 项目单位的基本情况	1

第二章 项目的基本情况	1

第三章 项目已通过全国投资项目在线审批监管平台（国家重大建设项目库）完成审批（核准、备案）情况	2

第四章 申请投资支持的主要和理由政策依据	3

一、符合专项资金安排的重点方向	3

二、符合投资项目的申报要求	3

第五章 项目建设方案	4

第六章 项目投资估算	5

一、项目主要工程量	5

二、项目主要设备	5

三、项目投资估算	5

第七章 项目建设资金保障情况	6

第八章 项目实施进度	7

第九章 项目绩效效果	8

第十章 项目综合承诺书	9

第十一章 相关附件	10

第一章 项目单位的基本情况

主要介绍项目单位基本信息，包括：企业名称、企业性质、法人代表、成立时间、注册资本、经营范围、组织机构、员工数量、信用情况等。

第二章 项目的基本情况

（一）全国投资项目在线审批监管平台（国家重大建设项目库）生成的项目代码。

（二）项目主要建设内容。说明项目建设主要内容，需要含有项目建成后可以形成的量化绩效目标（节能量、降碳量等）。

（三）项目申报方向。说明项目本次申报的方向及具体领域。

（四）项目所在地。说明项目所在地为XX省XX市XX县（区）XX工业园区及经纬度，并附申报时项目所在现场照片（需要体现项目现场全貌以及拍摄时间）。

（五）项目建设条件落实情况。项目审批（核准、备案）等立项手续办理情况。需要履行城乡规划、规划选址、用地、用海、环评、节能审查的项目，应说明相关手续办理情况（不需要办理相关手续的项目，应按照权限由相关行业部门出具不需办理相关手续的说明），并在附件中附相关手续（或说明）扫描件。

第三章 项目已通过全国投资项目在线审批监管平台（国家重大建设项目库）完成审批（核准、备案）情况

项目在xxxx年x月列入了国家重大项目库和三年滚动投资计划；并经xxxxx部门审批（核准/备案）后，生成的项目统一代码为：xxxxxxxxxxxxxx。（附重大建设项目库截图）

第四章 申请投资支持的主要和理由政策依据

一、符合专项资金安排的重点方向

主要阐述项目申请专项资金的哪个重点方向及其符合情况。

二、符合投资项目的申报要求

从建设条件落实、资金落实、纳入重大项目库和滚动计划情况、是否取得其他中央补助资金情况等方面分析，需要明确项目拟申请补助资金数额。

第五章 项目建设方案

包括项目建设必要性、选址、建设规模、建设内容、工艺方案、产品方案、设备方案、工程方案、建设运营模式等。

第六章 项目投资估算

一、项目主要工程量

列表说明项目主要工程量，标记出属于支持范围的工程量和不属于支持范围的工程量。

二、项目主要设备

列表说明项目配置的主要设备，标记出属于支持范围的设备和不属于支持范围的设备。

三、项目投资估算

结合建设内容测算项目总投资，应提供明确的投资明细表格，特别注意，投资额与审核备材料不一致的应说明原因。

第七章 项目建设资金保障情况

包括项目资金构成、资金来源渠道和方式。资金构成包括、地方财政资金、企业自有资金、地方政府专项债券、银行贷款、其他资金等。地方财政性建设资金由当地政府或财政部门出具资金能够到位的承诺函，并明确是否增加地方政府债务；企业自有资金应提供当年银行存款等证明材料；贷款应提供贷款合同等证明材料。说明项目获得地方政府专项债券情况。

第八章 项目实施进度

主要包括项目总体进度安排（工期计划）、实施进度以及项目已完成的建设内容和投资等。

工期计划应列明前期准备、主体开工、设备安装、调试、试运行及正式投产等重要节点的时间，具体到年月。

实施进度应提供项目已经签订的施工、设备采购合同，招投标情况、监理报告、现场照片。

投资完成率应提供已经完成的工程量清单，已完工部分的付款账目、主要发票等。

第九章 项目绩效效果

根据电梯更新改造后优化的指标填写，包括但不限于：载重量、故障发生率、运行速度、耗能等。

第十章 项目综合承诺书

项目单位对其提交材料的真实性、合规性负责，特别是不存在重复申请其他投资或中央财政资金的情况，并向项目汇总申报单位作出书面承诺。

第十一章 相关附件

按照资料清单要求提供，包括：

住宅老旧电梯使用登记证书；

电梯的更新改造方案、更新后管理及维保方案；

电梯产权人同意更新改造的，应提交产权人对更新改造方案、出资方案、更新后管理及维保方案等投票通过的材料（材料中应包含：拟更新改造电梯的设备注册代码、资金筹集与使用方式、拟选择的供应商及电梯品牌型号、项目金额预算、更新改造顺序等，并经业委会和所属街道办或社区工作站盖章确认。若不能在召开业主大会期间确定供应商、电梯品牌型号、项目金额预算等事项的，应在表决事项中明确授权由使用单位实施电梯更新改造工作）；

电梯产权人难以达成一致意见的，应提交电梯安全评估（评价）报告及更新改造资金筹措方案；