附件6

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2024年

评价单位（公章）：湛江市城市照明管理中心

填报日期：2025年4月25日

根据《 湛江市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2025]2号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2024年度湛江市城市照明管理中心整体绩效自我评价报告如下：

- 单位基本情况

- 单位机构设置、部门职能情况。

- 湛江市城市照明管理中心为财政全额拨款性质的公益一类事业单位，其职责范围主要负责湛江市市区（霞山、赤坎、麻章、坡头等）的路灯设施、景观照明设施的维护、管理，承担政府指定路灯工程的施工任务。机构编制部门核定人员编制28人。2024年底总人数为90人，其中在职人员26人，临聘人员34人，退休人员30人。内设机构一室三股三队,分别是办公室、技术股、路灯维护管理股、楼宇景观维护管理股、车队、赤坎维护队、霞山维护队等7个机构。共配备维护装备有高空作业车7辆，巡灯、技术等综合保障车5辆，日常办公设备若干。

- 年度总体工作和重点工作任务

- 2024年，在市城市管理和综合执法局的正确领导下，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，不断推进城市照明设施维护管理科学化、精细化、长效化，保质保量完成上级安排的各项工作任务。

- ①年度绩效总目标（年度总体工作）

确保全年路灯亮灯率达标，亮灯率不低于98%、设备完好率不低于95%，投诉件及时修复率100%。

②项目阶段性绩效目标（重点工作任务）

1.完成2024春节灯笼灯饰建设；

2.完成2024年国庆悬挂国旗项目建设；

③单位支出阶段性绩效目标（重点工作任务）

总费用支出执行率≥100%

- （三）部门整体支出绩效目标

①聚焦中心业务，精心维护保亮灯。1.路灯亮灯率达到98%以上；灯杆、灯盘、灯臂固定牢固，无歪斜和松动；灯具、灯杆、检修门、接地装置齐全，设施完好率达到95%以上。保障市区夜间人员和车辆出行安全；逐步提升城市夜间景观形象，改善旅游环境，美化亮化了港城夜景。为我市共建和谐社会，促进经济发展和“美化、亮化港城”贡献力量。2.加强路灯资金绩效管理，进行有效的维护管理，提高财政资金使用效率。

②高质量完成2024年春节和国庆75周年氛围营造工作。

- 部门整体支出情况

- ①收入支出预算安排情况。

本年年初预算总收入为3155.41万元，总支出3155.41万元。

②财政拨款收入、支出分析。

财政拨款收支情况：本年总收入为2853.20万元，其中：财政拨款总收入2853.20万元；其中一般公共预算收入2184.33万元，政府基金收入668.87万元，事业收入0万元。总支出2853.20万元，其中一般公共预算支出2184.33万元，政府基金支出668.87万元，事业支出0万元。执行率＝2853.20万元/2853.20万元＝100%。

非财政拨款收支情况：本年度收到上级补助收入3万元，为台风“摩羯”专项目资金，支出3万元。执行率＝3万元/3万元＝100%。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

据湛江市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知，我中心于2025年4月24号成立财政资金绩效评价小组。

组  长：邓悦伟

副组长：魏春喜

成  员：丁梅英    陈李明    吴伟航

周敏捷    黄冬琼

（二）选用评价指标和评价方法的原则和依据:评价指标是《 湛江市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2025]2号）的要求，结合我单位实际情况和照明行业标准，选用照明设施设备亮灯率作为定量指标，建设部《城市道路照明设施管理规定》作为定性指标，定量和定性相结合来反映绩效目标的实现程度，选用目标预定与实施效果比较法作为评价的方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

绩效评价指标：

1.执行率＝（当年实际支出÷当年实际收入）×100%

2.亮灯率＝（全年抽检路灯亮灯盏数合计÷全年抽检路灯盏数合计）×100%

3.设备完好率＝（全年抽检设备完好数合计÷全年抽检设备数合计）×100%

4.投诉件及时修复率＝（全年投诉件修复数量合计÷全年投诉件数量合计）×100%

本行业专项指标：（城市道路照明设施管理规定）

亮灯率不低于 98％，设备完好率不低于95%。

- （三）自评工作过程

为体现整体收支绩效实现情况，我中心领导班子高度重视，及时成立自评工作小组开展工作。通过对各队股室工作情况进行收集，其中最能体现中心绩效评价标准的就是维管股每月对亮灯率的抽查情况，因为亮灯率是最能充分体现中心全体员工的工作成果和绩效，同时也最能展现了我们的付出和努力。经综合分析，我中心自评为满意。

- （四）自评材料报送时间及质量

- 我中心于2025年4月29日上交自评材料，所交自评材料均有数据依据。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

- （五）自评材料报送及公开一致情况

- 我中心所报送的自评报告、数据表、评分表均与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。根据《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发<湛江市全面实施预算绩效管理工作方案>的通知》《 湛江市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2025]2号）等文件要求，成立绩效自评小组，明确了工作责任，要求各股室人员密切配合完成绩效自评，经过检查会计账务，核实和现场勘查城市路灯维护建设情况，撰写绩效报告等一系列工作，完成了本次绩效自评工作。绩效自评得分为98.1分,等级为优。

- （二）部门整体支出绩效指标分析。

- 1.年度绩效总目标完成情况：

1）亮灯率=（全年抽检路灯亮灯盏数合计÷全年抽检路灯盏数合计）×100%=（40842÷40902）×100%=99.85%

| 2024年度亮灯抽查情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 抽查道路（条） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 抽查路灯数（盏） | 3248 | 3494 | 3662 | 3248 | 3551 | 3662 | 2398 | 4548 | 3248 | 4226 | 2587 | 3030 |
| 其中灭灯数（盏） | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| 抽查亮灯数（盏） | 3243 | 3491 | 3660 | 3242 | 3544 | 3653 | 2396 | 4541 | 3241 | 4218 | 2585 | 3028 |
| 亮灯率（%） | 99.85% | 99.91% | 99.95% | 99.82% | 99.80% | 99.75% | 99.91% | 99.85% | 99.78% | 99.81% | 99.92% | 99.93% |
| 全年抽查路灯灭灯合计（盏） | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年抽查路灯亮灯合计（盏） | 40842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年路灯综合（平均)亮灯率（%） | 99.85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2）控制箱完好率=（全年抽检设备完好数合计÷全年抽检设备数合计）×100%=（743÷743）×100%=100%

变压器完好率=（全年抽检设备完好数合计÷全年抽检设备数合计）×100%=（196÷196）×100%=100%

| 名称 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抽查控制箱数量（台） | 55 | 53 | 71 | 62 | 42 | 55 | 61 | 68 | 72 | 73 | 64 | 67 |
| 抽查变压器数量（台） | 13 | 21 | 17 | 19 | 14 | 20 | 11 | 19 | 15 | 17 | 14 | 16 |
| 控制箱完好数量（台） | 55 | 53 | 71 | 62 | 42 | 55 | 61 | 68 | 72 | 73 | 64 | 67 |
| 变压器完好数量（台） | 13 | 21 | 17 | 19 | 14 | 20 | 11 | 19 | 15 | 17 | 14 | 16 |
| 全年抽查控制箱总数（台） | 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年抽查控制箱完好总数（台） | 743 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年抽查变压器总数（台） | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年抽查变压器完好总数（台） | 196 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2024年度设备完好抽查情况表

- 3）投诉件及时修复率＝（全年投诉件修复数量合计÷全年投诉件数量合计）×100%=764÷764×100%=100%

- 经过中心上下不懈努力，确保了年度绩效总目标达标，不仅达标而且远远超过目标和行业专项指标，亮灯率达到99.85%、设备完好率达到100%，及时修复率100%

- 2.项目阶段性绩效目标的完成情况

- 1）2024年迎春灯笼项目于2024年 1月 28日开始实施，  2024年 2 月 5日竣工验收；

- 2024年国庆悬挂国旗项目建设项目于2024年9 月 18日开始实施，2024年 9月 25日竣工验收；

- 项目完成建设率100%！

- 3.单位支出阶段性绩效目标的完成情况

- 总费用支出执行率=（当年实际总支出÷当年实际总收入）×100%=（2856.20÷2856.20）×100%=100%

- 本年总收入为2856.20万元。其中：财政拨款总收入2853.20万元，其他收入3万元;总支出2856.20万元。其中：财政支出2853.20万元，其他支出3万元。

①本年度基本支出669.75万元。一是工资福利支出509.23万元，主要包括基本工资117.25万元、津贴补贴40.42万元、绩效工资108.49万元、其他工资福利支出21.30万元、奖金87.07万元、社会保障缴费（养老、年金、医疗等）86.82万元、住房公积金47.88万元。二是商品和服务支出10.29万元，主要包括办公费0.43万元、工会经费9.27万元、其他商品和服务支出0.59。三是对个人和家庭的补助150.23万元，主要包括退休费144.74万元,其他对个人和家庭的补助支出2.69万元，抚恤金2.80万元。

②本年度项目支出2186.45万元。一是：路灯维护经费648.91万元。二是：照明监控系统运作和维护费19.97万元。三是：电费1500万元。四是：非税工作经费10.36元。五是：死亡抚恤金4.21万元。六是：台风“摩羯”灾后救灾复产资金3万元。

- 主要做法和经验

- 1.预算编制情况

为确保资金使用效益的最大化，我中心对预算的编制工作十分重视，编制时均征求各方意见和建议，并经过反复的讨论修改，最后经班子研究上报。预算编制基本上达到了其合理性、规范性、准确性以及绩效目标的完整性和科学性。

2.预算执行情况

为确保预算执行到位，我中心制定了相应的内部控制和管理制度，项目管理制度以及实施计划，切实加强支出管理、项目管理、资产管理，全年预算执行率达100%以上，保证了亮灯率达到99%以上，设备完好率和及时修复率达到了100%。

3.预算监督情况

为加强预算执行和管控，保证城市照明设施设备维护的顺利开展，我中心在预算执行过程中严格监督。按照《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计原则》以及相关的财务管理制度，对财务工作所取得的各项收入全部纳入单位预算并如实反映财务情况，努力做到“收支两条线”，严把各项资金支出，开源节支，防止浪费。对项目资金采取全程跟踪方式，确保专款专用。

4.预算使用效益

绩效目标完成情况及指标分析

①效率分析

根据湛江市城市照明管理中心的工作职能和工作特点，本次评价的效率性选择路灯全年平均亮灯率与服务程度是否一致作为评价工作效率的指标，综合评价我中心工作的完成程度和速度。

2024年，市共有各类灯114433盏，其中路灯31337盏。根据每月抽查路灯亮灯盏数和路灯熄灭的合计数，计算全年综合亮灯率如下：

| 2024年度亮灯抽查情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 抽查道路（条） | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 抽查路灯数（盏） | 3248 | 3494 | 3662 | 3248 | 3551 | 3662 | 2398 | 4548 | 3248 | 4226 | 2587 | 3030 |
| 其中灭灯数（盏） | 5 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| 抽查亮灯数（盏） | 3243 | 3491 | 3660 | 3242 | 3544 | 3653 | 2396 | 4541 | 3241 | 4218 | 2585 | 3028 |
| 亮灯率（%） | 99.85% | 99.91% | 99.95% | 99.82% | 99.80% | 99.75% | 99.91% | 99.85% | 99.78% | 99.81% | 99.92% | 99.93% |
| 全年抽查路灯灭灯合计（盏） | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年抽查路灯亮灯合计（盏） | 40842 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全年路灯综合（平均)亮灯率（%） | 99.85% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

全年综合亮灯率=全年抽检路灯亮灯盏数合计/全年抽检路灯盏数合计*100%=40842/40902×100%=99.85%

从上表数据可知，2024年我市路灯全年平均路灯亮灯率为99.85 %，与我中心服务承诺的全年平均路灯亮灯率98%相比高出1.85%。为了保证亮灯率达到98%以上，我们采取巡灯检查和“三遥”监控相结合，在路灯运行过程中派人每片每天巡查。发现问题及时报告及时处理，并规定日常维修工作时限，单灯不亮，在不影响亮灯率的情况下按每片的周期正常修复。大面积灭灯或一条道路不亮灯，故障在2天内修复。路灯专用变压器配电箱故障2天内修复。由于检查维修及时，因此有效地保证了全年亮灯率的达标和效率。

②有效性分析

我中心加强对城市路灯维护管理，既满足了市民夜间安全出行和车辆安全行驶照明的需要，又美化亮化了港城夜景。城市夜景照明是城市繁荣和经济实力的象征。随着社会进步，为改善城市融投资环境，提高城市形象，我市近年来陆续新建和改建了一批公园、景区，在公园、景区内安装了美观实用的庭院灯，为市民夜生活提供了一个好的休闲娱乐场所，增添了整个城市现代感，又丰富了人们的生活，既带动了商业的发展和经济的繁荣，又增强了夜间的安全性，更促进了社会效益，环境效益和经济效益的共同发展。

在人民生活环境得到改善的同时，路灯维护管理的工作量也随着增加，但我中心在人员编制缺乏、维护经费严重不足的情况下，通过科学谋划，严密组织，强化责任，主动作为，采取定期、定点、定岗等一系列措施，加强我市路灯的维护管理，确保了维护任务的完成，实现了亮灯率不低于98%、设备完好率不低于95%，投诉件及时修复率100%的总体绩效目标，为我市共建和谐社会，促进经济发展，“美化、亮化港城”贡献力量。

- 存在问题

- 1.路灯维护费偏低，维护管理质量有待提升。由于城区路灯数量逐年增加，路灯维护费不足，且按国家建设部2011年11月17日最新颁布《市政工程设施养护维修估算指标》（建标[2011]187号文件）规定，每盏路灯的维护管理费标准为707元，根据目前市财政下拨维护经费，和中心调控实际维护费每盏灯为178元，造成残旧路灯设施设备更新不及时，形成故障率增多，成本增加的恶性循环。在很大程度上影响了路灯维护精细化管理。

2.维修的技术设备不足，保障不够及时。目前，我中心只有7辆高空作业车，车辆故障率较高，市区范围广、点多线长，难以保障114433盏灯的维护效果。

- 3.路灯锈杆、危杆、旧杆多。由于市区部分路灯建成于90年代，路灯锈杆、危杆、旧杆多，线路老化严重，在一定程度上存在着安全隐患。

- 改进措施

- 1.提高科学技术管理，减少不必要的资源浪费。

- 2.逐年增加维护经费，确保维修质量。

- 3.加强排查，确保照明设施设备更换及时，减少安全隐患。

湛江市城市照明管理中心

2025年4月27日