项目支出绩效自评报告

项目名称：2024年市政建设计划

评价年度：2024

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2025.4.27

一、基本情况

（一）项目主要建设内容和规模

湛江市作为省域副中心城市，该项目为推进湛江中心城区扩容提质，建设美丽宜居海滨城市，拉动社会资本投资建设湛江打下坚实基础。项目主要包括市政道路、园林建设、环卫设施、水系整治等方面建设内容。项目总投资估算约4416950万元，2024年计划安排1500万元。

（二）项目决策情况

建设状态：项目建设有序推进。

项目立项时间：按期推进。

原计划开工时间：按期推进；竣工时间：按期推进。

实际开工时间：按合同进行；计划竣工时间：按合同完成。

- 绩效目标

按照2024年市政建设计划安排，于2024年12月底完成支出并大力推进相关项目建设进度。

二、绩效自评工作开展情况

通过对2024年市政建设计划资金使用情况进行绩效评估，项目资金的投入产出绩效、了解、分折、检验项目是否达到预期目标，资金使用是否有效，及时总结经验，分折存在的问题，采取切实有效措施进一步改进和加强财政资金支出管理，同时，为以后年度预算安排管理提供重要依据。

本报告评价指标选用定量指标和文字描述相结合。评价方法采取目标预定与实施效果比较法。项目评价类型属于项目实施过程评价，评价时点为2024年1月1日至2024年12月31日。

三、绩效自评结果

2024年市政建设计划项目自评结论：自评分数100分，等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。

从2024年1月1日至2024年12月31日止，已完成项目投资233.17万元。包括服务费、征拆费用、工程款等。

2.资金执行情况。

根据2024年度市政建设计划年初安排资金1500万元，实际到位资金233.17万元。明细如下：

赤坎南桥河（南桥公园段）岸堤抢险修复工程款：317,787.26元

湛江市寸金桥维修加固工程项目工程款：50,542.34元

湛江市市容环境整治攻坚行动方案项目款：468,000.00元

调顺东二路新建工程红线范围内涉及湛江航运集团土地青苗及附着物补偿公证费：1,683.00元

市园林管理处行道树修剪费：750,000.00元

市区公园、绿地病媒生物防治服务项目第4期（2019年4月﹣6月）进度款：743,671.50元

基本指标评价分析表

| 序号 | 基本指标 | 资金 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 资金到位率 | 15.54% |
| 2 | 资金使用率 | 100% |
| 3 | 支出效果率 | 100% |

截至2024年12月底，本项目已完成233.17万资金支出并有效推进相关项目建设进度；

根据项目绩效目标实现情况和工程建设进展情况来看，本项目的预定目标的设定，规划是能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，是合情合理的，工程建设单位的项目管理机构，组织能力和科学决策水平也能保障该项目顺利建设达到预定目标。

3.资金管理情况。

为加强财务管理工作，本项目严格按照《湛江市人民政府关于印发湛江市市级政府投资管理办法的通知》（湛府〔2024〕14号）等文件的规定和要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理，对基本建设活动中的工程费用、材料、设备采购、各项财产物质及时做好原始记录；及时掌握工程进度；按规定向有关部门报送基建财务报表。

在资金使用过程中，严把监督审核关，健全内部审批制度。对每笔用款申请、在所附资料齐备的情况下，经有关部门现场实地勘察，审核确认后再报市财政局审批后付款。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

项目竣工验收合格率100%，项目按期完成率100%，造价符合标准率100%。

2.效益指标完成情况。

该项目有利于推进湛江中心城区扩容提质，建设美丽宜居海滨城市，可以推动湛江中心城区一体化进程，带动相关产业的迅速发展，促进沿线地区的经济发展，提高沿线居民的收入，改善人民的生活环境，提高居民的生活质量。同时，项目建设可以促进政治文化中心的建设以及旅游项目的进一步开发，对湛江市建设文化大市以及旅游城市做出贡献。项目建成后，将有效地改善投资环境，完善道路网络，提高运输服务能力，增强物流管理，加快城市化进程的步伐，提高城市形象。项目具有较好的社会效益。

3.满意度指标完成情况。

该项目建成后服务对象周边群众满意率100%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

为了提高施工质量和效率，明确“规范管理，强化责任、稳中求进、确保安全、质量第一”的指导思想，遵守国家的有关法律法规，从思想观念、文明施工、设计文件、设计变更、计量支付和施工材料等方面入手，做到未雨绸缪，防患于未然，严格把安全、质量和文明施工关，严控投资和进度关。

在项目的建设过程中，为了确保工程质量、进度和安全文明施工，严格按照基本建设程序和以上各项制度，严格按照合同，工程监理大纲和相关法律法规，对工程投资、质量进度、安全和文明施工实施全过程，全方位的现场监督管理，努力化解工程三大风险，认真组织隐蔽性工程验收工作。每周按时在工地办公室组织各参建单位代表召开一次工程协调会，要求就已方负责的事务进行通报，总结前一周施工的进展情况，认真分析解决现有的问题，制定下一周的工作计划，并就工程进展中出现的问题进行协调和处理，就各方如何配合进行协商。

为按期保质完成此项工程，各责任单位各司其职，克服重重困难，排除干扰，精心组织，加班加点工作。为加强施工现场管理，市城管执法局除派驻项目负责人常驻现场管理外，局坚持每天巡查、3天一核、每周一例会制度，重要时段增派两名工程技术人员加强管理。主要领导坚持每天巡查一次，发现问题及时协调解决，分管领导除每天到工地外，坚持每周召开一次施工例会，小结前段工作，布置新的任务，并及时研究解决施工中的问题。