附件4

整体绩效自评报告

评价年度：2024年度

评价单位：湛江市赤坎市政维护站

市级预算部门单位（公章）：湛江市城市管理和综合执法局

填报日期：2025年 4月29日

根据《湛江市财政局关于开展 2025 年市级财政资金绩效自评工作的通知》湛财绩〔2025〕5号文件要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将2024年度（湛江市赤坎市政维护站）整体绩效自我评价报告如下：

- 单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

1. 单位基本情况。

我站成立于1994年6月，属于正科级公益一类事业单位，主管部门是湛江市城市管理和综合执法局。人员编制数39人，现有在编干部职工26人，退休职工23人，临时工15人，各种作业车辆7辆。

- 2. 单位工作职能。

- 负责赤坎片城市道路、排水管网、桥梁等市政设施的养护维修工作。我站管辖的赤坎城区道路共49条，总长69.43公里，总面积254.34万平方米：其中机动车道路面约145万平方米，非机动车道路面29.57万平方米，人行道面积71.81万平方米，绿道面积5.16万平方米、道路护坡2.8万平方米；城市下水道各种管渠总长253.03公里；城市桥梁30座，面积5.39万平方米。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据我站年初预定的工作计划，并结合实际工作情况，完成2024年的阶段性（当年）绩效目标是：

1. 市直预算项目的道路、排水等设施维护

（1）完成道路维修面积8681平方米；

其中：①路面维修3550平方米；

②人行道维修5131平方米；

③维修侧石1270米、花岗岩挡车柱192条、花岗岩树池围588座等各类维护工作。

④道路铁护栏维修1468.70米

⑤路面桥面裂缝修复灌缝45201米。

（2）排水设施清淤养护：

其中：①维修安装排水管道420米；

②维修雨水口井盖134座、维修检查井549座、安装四防装置299套，安装防坠网212个。

③排水管渠清疏14377米；

④清疏各类井15029座/次；

⑤河岸堤维修1737.68平方米。

- （3）桥梁设施养护：桥梁日常维护30座，桥面维护53982平方米，维修源珠路人行天桥渗漏裂缝300米，维修损坏花岗岩护栏38米，清理伸缩缝1940米等。

2. 市政设施建设维护项目如下：

- （1）赤坎海祥路(市十七中旁路段)路面维修项目。

- 工程主要内容：维修水泥混凝土路面 712.67平方米、安装侧石91米、维修检查井1座、维修雨水井5座、旧路面灌缝 95 米。

- （2）人才公寓周边人行道及绿化建设工程。

- 工程主要内容：维修水泥混凝土路面579.47平方米、铺设人行道 1011.60平方米、安装水泥砼侧(平)石751.22米、安装花岗岩挡车柱16根、铁制停车位车轮挡151套。

- 南北桥河、赤坎江岸堤破损修复工程。

- 工程主要内容：本项目范围为海田桥至海湾路段，破损面积约1737.68平方米。

- 市管道路人行道树池围破损（倒伏树破坏）。

- 工程主要内容：人行道破损约为944.81平方米，树池围破损约为901.5米，320座树池围。

- 市管排水支管损坏抢修。

- 工程主要内容：本项目范围为海田路帝景新天地段，破损支管长度约72.15米。

3、重点工作任务如下：

（1）全年共处理数字化城市管理系统案件约2677件，湛江市12345市民服务热线案件175件。数字化城市管理系统案件完成率100%，2024年实现了按时结案率和案件处理率双百的目标，群众投诉处理满意率达100%。

（2）水浸点应急措施及整治。对易积水路段增加雨水口、排水管道，及时疏通淤堵管渠，确保排水畅通。完善了2023年《排洪排涝抢险应急预案》，根据本站实际情况，成立7个应急强排队伍，对大暴雨的水浸“黑点”进行定点、定人、定车蹲守，定期进行排洪排涝演练。

- （3）生态文明建设，黑臭水体整治。对截污点、排水口、污水管渠巡查清淤及修复，及时修复北桥河岸渠壁、截污管道、东山渠壁，解决因为排水管渠破损淤塞污水渗漏溢流污染河（江）海域问题。

- 创建国家文明城市。及时整改市创文办提出的相关问题，同时举一反三进行自查，加强赤坎片市政设施维护，确保市政设施完好，对缘石坡、盲道设置不合理的道路进行整改。

（三）部门整体支出绩效目标

在市委、市政府和上级部门局党组的正确领导下，切实做好市政维护工作，不断提高城市市政养护管理水平，2024年度我站绩效总目标是：赤坎片市政道路维修完成率达98.9%，下水道清疏完成率达98.8%，路面补强完成率达100%，晴天黑臭水体截污率100%，通过开展城市基础设施维护项目建设、道路、排水、桥梁日常维护，确保赤坎片市政道路、人行道、盲道、无障碍设施完好，排水管渠完好畅通以及黑臭水体晴天无溢流，桥梁设施完好以及运行安全等，为市民提供安全舒适的出行环境，为本市生态文明建设、创建国家文明城市、全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极发挥重要作用。

（四）部门整体支出情况

1.资金来源情况分析

2024年我站资金总收入：9527374.16元。

- 财政拨款收入：9420070.57元，其中人员经费：5618101.57元，日常公用经费：94819.8元，日常维护项目经费：3707149.2元。资金到位率100%。

- 其他收入：107303.59元

2.资金支出情况分析

2024年，我站共支出9496415.12元，具体使用情况如下：

（1）人员经费支出：5587142.53元，结余：30959.04元，用于2025年缴存职工养老保险、职业年金、绩效工资等。

（2）日常公用经费支出:94819.8元。

（3）项目经费支出:3830365.6元。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组成立情况。

人员构成，职能分工如下：

- 评价小组成立情况。

我站按照《湛江市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕2号）要求，根据实际情况成立自评小组，明确职能分工开展自评工作。

（1）小组人员构成：

组  长：钟 雁（站长）

副组长：叶伟文（副站长）、李涛（副站长）

组  员：谢庆丰（办公室主任）、陈美轩（办公室副主任） 、刘智盛（人事股股长）、洪腾宁（生产技术股股长）、张贤（财务会计）

（2）职能分工：组长钟雁同志全面负责绩效自评工作。副组长叶伟文同志负责组织生产股室开展自评工作。副站长李涛同志负责组织财务、人事、办公室开展自评工作。组员谢庆丰同志负责车辆设备情况等统计工作。张贤同志负责绩效支出数据、整体支出绩效自评基础数据表等工作。陈美轩同志负责政府采购数据的统计。组员刘智盛同志负责单位人员数据统计编制等工作。组员洪腾宁同志负责绩效目标生产数据的统计编制、整体绩效自评报告等工作。

（3）自评目的：通过对财政支出进行绩效自评，衡量财政资金的投入与效益产出是否一致，了解、分析、检验财政支出是否达到预期目标，资金使用是否合理。进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）自评过程

我站根据《湛江市财政局关于开展2025年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2025〕2号）要求，成立绩效自评小组，明确了工作责任，要求各股室人员密切配合完成绩效自评工作。经过检查会计账目、核实和现场勘检市政设施维护建设情况、撰写绩效自评报告等一系列工作，完成了本次绩效自评工作。

- 1.选用评价指标和评价方法的依据。

为贯彻落实党的二十大精神，落实关于全面实施绩效管理的

重要部署和《预算法》有关规定，进一步强化绩效管理意识，提高财政资金使用效益，根据《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发〈湛江市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（湛改委发〔2020〕1 号）精神，结合《财政部关于印发项目〈支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）及《关于印发〈湛江市市级部门单位整体支出绩效评价管理办法〉的通知》（湛财评〔2019〕26 号）等文件的相关内容，结合我站的实际工作情况，选用资金到位率和资金使用率作为基本指标；城市路面维修完成率、下水道清疏完成率、城市道路补强完成率作为自评专用指标；定量指标与定性指标相结合来反映绩效目标的实现程度。选用目标预定与实施效果比较法作为本次评价的方法，用于分析对比绩效目标的实现程度。

基本指标：

资金到位率=实际到位资金/计划安排资金×100%

资金使用率=实际使用资金/实际拨付资金×100%

专用指标：

维护完成率＝实际维护数量/计划需要维护数量×100％

2.自评效果。通过对财政支出进行绩效自评，衡量财政资金的投入与效益产出是否一致，了解、分析、检验财政支出是否达到预期目标，资金使用是否合理。进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

（三）自评材料报送时间及质量

我单位于2025年4月29日报送自评材料， 并对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

- 自评材料报送及公开一致情况

- 本单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

1.经济性和效率性

- 市政养护事业是非营利为目的的社会公益事业，虽不能直接产生经济效益，但其社会效益是显著的，让城市的基础设施更加完善，保障市民的正常生活及生产，为当地经济发展提供物质保证。近年来我们加强工程管理，提高了养护质量，有效降低了工程成本，减少资金投入，做到用最少的资源取得最好的成果，把有限的资金用在刀刃上，确保每一分钱花得其所、用得安全，充分发挥了经济性和效率性。

2.效果性和公平性。

服务对象为全体公民，实现了市政设施管理工作科学化、规范化、精细化，适应社会发展对市政道路服务质量的要求，保证了城市交通安全、舒适、畅通。对道路设施日常巡查，发现问题及时维修，尤其是道路塌陷、沙井盖损坏问题，及时发现及时处理保障了人民群众人身财产安全，不断完善无障碍等市政设施提高城市形象，方便群众生活，向市民表达政府的关心，坚决做好的决心，收到了良好的效果。

落实“我为群众办实事”，充分展示城市的美好形象，给市民提供更为便利的生活环境，全面落实城市管理数字化工作，在接收的派件之后，主动联系市民，现场堪查，快速制定处理方案，处理时限速度提高了30%，结案率100%，做到“事事有回音，件件有落实”始终坚持为人民服务的宗旨。对市民做到一视同仁和无差别对待，充分体现了社会的公平性。

3.自评分数和等级

本单位对照《整体绩效自评指标评分表》各项指标进行自评，对工作成效进行了检查、核实、年度绩效目标总体完成情况好，通过开展全面自评，自评100分，自评优秀等级。

- 部门整体支出绩效指标分析

为衡量和评价资金投入使用后，当年市政设施维修和建设完成情况，我站按市直预算项目和市政建设项目分别进行评价分析。选用城市道路维修完成率（包括沥青混凝土路面、水泥混凝土路面、人行道路面）、下水道清疏完成率两个评价指标和目标预定与实施效果比较法来分析说明维修和建设工作完成程度。

1.市直预算项目任务完成情况

2024年我站共完成道路维修面积8586平方米，其中：路面维修3258平方米，人行道维修5328平方米，维修侧石1270米，花岗岩挡车柱192条，花岗岩树池围588座，道路铁护栏维修1468.70米，路面桥面裂缝修复灌缝45201米；维修安装排水管道420米，维修雨水口井盖134座，维修检查井549座，安装四防装置299套，安装防坠网212个，排水管渠清疏14205米，清疏各类井15029座/次，河岸堤维修1737.68平方米；黑臭水体治理方面，维修排水渠壁及截污墙破损渗漏58处、管渠清淤1045米；桥梁维护方面，桥梁日常维护30座，桥面维护53982平方米，维修源珠路人行天桥渗漏裂缝300米，维修损坏花岗岩护栏38米，清理伸缩缝1940米等。

根据年初计划需完成维修的工作量与实际完成维修的工作量进行比较，得出如下结果：市直预算项目:赤坎片市政路面维修完成率达98.9%，下水道清疏完成率达98.8%。

城市道路维修完成率＝实际完成道路维修面积/计划需完成道路维修面积×100％＝8586平方米/8681平方米＝98.9％。

排水管渠清淤完成率=实际排水管渠清淤长度/排水管道需要完成长度×100%=14205米/14377米=98.8%。

2.市政建设项目任务完成情况

- 我站执行上级相关部门交办的工作任务：

- （1）赤坎海祥路(市十七中旁路段)路面维修项目。

- 工程主要内容：维修水泥混凝土路面 712.67平方米、安装侧石91米、维修检查井1座、维修雨水井5座、旧路面灌缝 95 米。

- （2）人才公寓周边人行道及绿化建设工程。

- 工程主要内容：维修水泥混凝土路面579.47平方米、铺设人行道 1011.60平方米、安装水泥砼侧(平)石751.22米、安装花岗岩挡车柱16根、铁制停车位车轮挡151套。

- 南北桥河、赤坎江岸堤破损修复工程。

- 工程主要内容：本项目范围为海田桥至海湾路段，破损面积约1737.68平方米。

- 市管道路人行道树池围破损（倒伏树破坏）。

- 工程主要内容：人行道破损约为944.81平方米，树池围破损约为901.5米，320座树池围。

- 市管排水支管损坏抢修。

- 工程主要内容：本项目范围为海田路帝景新天地段，破损支管长度约72.15米。

- 以上项目按计划完成率100%。

3.预算编制情况

- 根据湛江市财政局2020年1月14日维护管理经费标准复函，我站结合2023年新增维护市政设施以及实际情况，申请2024预算项目申报增加市政设施（含桥梁）的养护经费，具体情况如下：

- （1）2023年新增市政设施

- ①体育南路（海滨大道至广州湾大道段）道路面积13356.31平方米，排水长度813.00米。

- ②广州湾大道（保利天悦湾至江日路段）道路面积30896.92平方米，排水长度2890.32米。

- ③南桥在建设世贸行人天桥时加宽两侧人行道3202.60平方米；海丰桥为两座分开的桥梁，面积计算少了540.00平方米。共3742.60平方米。

- ④西城快线道路两侧护坡21442.40平方米。

- ⑤南桥河、北桥河、赤坎江两侧驳岸，水泥混凝土驳岸14.084公里、块石驳岸 4.939公里。

- ⑥南桥河、北桥河人行道石护栏10532.00米。

- ⑦西城快线跨线桥桥下空间维护面积26230.00平方米。

- 2023年共增加道路面积44253.23平方米，排水长度3703.32米，护坡21442.40平方米。水泥混凝土驳岸14.084公里、块石驳岸 4.939公里。石护栏10532.00米。桥下空间维护面积26230.00平方米。

- （2）2023年新增市政设施年度维护资金

- 按照市财政局相关复函及参照《市政工程设施养护维护估算指标》（HGZ-120.0211)、《广州市市政设施维修养护工程年度费用估算指标2019》计算如下：

- ①新增道路、排水按照市财政相关复函计算：

- 道路0.9元/平方， 道路面积44253.23㎡×0.9=39827.91元；排水管沟8000元/公里，排水管道3.7公里×8000=29600.00元；桥梁面积3742.60㎡×24元/㎡=89822.40元。西城快线道路护坡21442.40㎡×0.9元/㎡=19298.16元。西城快线跨线桥桥下空间维护面积26230.00㎡×0.9元/㎡=23607.00元。小计：202155.47元。

- ②新增南北桥河道驳岸、河道护坡参照《市政工程设施养护维护估算指标》（HGZ-120.0211)计算：

- 南桥河、北桥河、赤坎江两侧水泥混凝土驳岸14.084公里×20559.94元/公里=289566.19元；南桥河、北桥河、赤坎江两侧块石驳岸4.939公里×30168.74元/公里=149003.41元。小计：438569.60元。

- ③新增人行道石护栏参照《广州市市政设施维修养护工程年度费用估算指标2019》计算：

- 南桥河、北桥河人行道石护栏10532.00米×12.34元/米=129964.88元。小计：129964.88元。

- ④建议参照《广州市市政设施维修养护工程年度费用估算指标2019》计算办法，结合当地财政实际增加排水设施日常巡查及台风暴雨抢险应急处理费及排水管道结构状况检查费：

- 排水设施日常巡查及暴雨处理费，排水管网250375.73米×3.46元/米=866300.02元。排水管道结构状况检查费，排水管网250375.73米×1.95元/米=488232.67元。小计：1354632.69元

- ⑤业务保障用车及办公设备：

- 购买工具车经费2×160000元/辆=320000.00元；

- 新增车辆维护费2×18000元/辆=36000.00元；

- 现有业务车辆维护费7x18000元/辆=126000.00元

- 购置大件办公设备夏普打印机1台，9200元，海尔空调一台，5700元。小计：496900.00元。

（3）2024年申请的年度维护经费

- 2023年财政安排给我站的年度维护经费为5451690.00元，我站对2023年新增市政设施进行数据核准、购置工具车，应增维护经费2622222.64元，合计申请2024年度维护经费：8073912.64元。实际2024年财政划拨市政设施维护经费为370.71万元。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

1.市政设施维护经费离标准过低，维持市政设施功能性运作，无法进一步提升。

2.随着城市发展城市道路普遍采用沥青路面，在沥青路面养护方面需要加大投入资金。

3.缺少财政拨付河堤及河岸护栏维护资金，河堤和护栏已使用年限较长多处出现老化损坏存在安全隐患，需要加大投入资金。

(四）改进措施

1.节约开支，把有限资金发挥最大作用，努力进一步提升市政设施精细化养护。

2.市政维护工作根据实际情况，轻重缓急保障群众出行安全和优化出行环境，继续加强沥青路面巡查及时发现拥包龟裂、凹坑、麻面、裂缝等初期病害，及时修补灌缝养护避免路面病害持续扩大而增加资金投入。

3.在来年市政年度预算中申请河堤及护栏维护资金，增加资金投入维修以安全隐患。