附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：赤坎水质净化厂扩容提质（20万吨/天）工程

A段（15万吨/天）

评价年度：2019年

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2020年8月24日

一、基本情况

（一）根据《广东省环境保护厅关于印发南粤水更清行动计划（2013～2020 年）的通知》【粤环〔2013〕13 号】要求，湛江市赤坎水质净化厂扩容提质工程A 段项目由现状10万吨/天改造扩容至 15 万吨/天，出水由《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 B提高至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准与广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中较严者。

（二）实施依据：申请报告、环境影响评价报告、初勘初步设计、施工图、施工图预算等。

（三）建设规模：在现状设计规模10万吨/天的基础上扩容至15 万吨/天，出水水质由《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002）一级B标准提质到一级A标准及广东省地方 标准《水污染物排放限值》(0844/26-2001）第二时段一级标准的较严值； 项目总投资：14599.66万元

（四）实际情况：已完成工程前期工作，进入施工准备阶段，其中完成EPC总承包及工程监理单位招标工作，并签订合同；开展施工图编制工作，并准备施工许可证报建工作。

（五）2019年预期投入：1300万元

（六）评价年度项目绩效目标设定情况：

1、绩效总体目标：完成工程前期工作，进入施工阶段

2、绩效阶段性目标：完成工程EPC总承包及工程监理招标工作；完成施工图编制并通过审核；完成规划许可证及施工许可证报建工作。

二、绩效自评工作开展情况

（一）绩效自评的对象：湛江市广业生态环保有限公司

（二）绩效自评的范围：赤坎水质净化厂扩容提质（20万吨/天）工程A 段（15万吨/天）

（三）评价指标体系和标准：将总体目标划分四个等级，通过“决策、过程、产出、效益”四大方面进行分级评价，层层细化，每级制定详细的指标说明，并以“百分制”形式进行择优分档，如90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（四）评价方法：综合评分法

（五）自评工作组织：项目通过了市发改局审批立项，经我司与市国资委和广东省广业环保产业集团有限公司三方签订增资扩股协议后项目资金融资到位，我司财务部门对资金支付和支出规范性进行严格把控并时刻监管管理情况，我司项目部做到对工程项目实施程序规范性、监管有效性。对工程总价进行施工图预算审核，严控项目成本，对相应的分项进行核增（减）。项目自2019年底完成EPC总承包及工程监理单位招标工作，并签订合同。我司成立城市污水治理专项资金绩效自评小组，对项目各项资金（特别是财政专项资金）进行严格把关审核。

三、绩效自评结果

（一）绩效自评结论：根据2019年项目支出情况，累积支付1300万元，占年度预期投入1300万元的100%，完成效果较好。

（二）自评分数和等级：自评得分为 95.026 分，等级为 优 。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况：（1）2019年度 预期投入1300万元；（2）实际使用资金1300万元；（3）资金分配方式：按项目施工实际进度情况及合同条款分配支付；（4）预算指标分配下达情况：根据实际到位资金情况，分别对项目的建安工程费、设备购置费和其他工程服务费等费用的预期投入目标值进行分配。

2.资金执行情况：本项目资金均为企业自筹，2019年实际支出情况均为企业自付，2019年已累计支付1300万元。

3.资金管理情况：根据我司《关于印发湛江市广业生态环保有限公司建设工程合同计量支付管理办法及实施细则（试行）的通知》的制度要求，对该项目资金支付进行管理。

（二）绩效目标完成情况

项目按预期计划顺利在2019年11月26日签订EPC总承包合同并于12月30日签订工程监理合同。2019年因项目刚进入施工阶段所以暂未能对指标的完成值进行评估。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

我司建立和完善专项资金管理制度，对各类专项资金的申请都是按照相关规定和流程，整理好相关资料进行报送审批；建立资金支付制度，对项目资金使用各方面进行审核。对EPC总承包和工程监理进行公开招标确定中标单位。 工程施工后成立项目小组，对工程项目实行责任制管理，对项目各项指标进行跟踪管理和监督检查。对项目考核指标完成情况、 工程进度、 工程质量、 安全文明施工情况等实施定期监督和检查，对各建构筑物进行分期分项质量验收；对该资金的申请和支付开展资金审计。

（二）存在的问题

1、由于公司实施增资扩股改革，工程建设需按照新公司有关制度、程序执行，导致前期工作目标节点相对滞后；

2扩容提质后新污水处理服务费用协议未签定；

（三）偏离绩效目标的原因分析

1、由于公司实施增资扩股改革，工程建设需按照新公司有关制度、程序执行，完善项目内部可研报告，确定新增污水处理费，并呈报双方股东进行项目立项及投资审批工作，导致前期工作目标节点相对滞后。

六、改进意见

1、针对施工进度相对滞后问题， 找出原因对症下药， 制定有效的管理监督措施，实施奖罚制度。

2、成立项目攻坚战行动领导小组，编制攻坚战行动实施方案，倒排工期，采用“挂图作战”明确项目完成时限、责任人，将原计划与实际推进情况进行上图对比，对落后的节点要上图明确补救措施，并对滞后的节点说明原因，明确工作安排。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与资金管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将资金支付绩效目标自评报告在公司集团内部上进行公开，广泛接受集团公司监督。