附件3

项目支出绩效自评报告

项目名称：临时建筑垃圾受纳场租赁费

评价年度：2019年度

市级预算部门单位（公章）：湛江市市区建筑垃圾管理站

填报日期：2020年8月20日

一、基本情况。

（一）项目概况。

1、项目背景：根据2018年省环保督察组督察反馈的意见、市巩卫办反映的意见，及我市的实际情况，目前我市建筑垃圾消纳场的容量远远满足不了建筑垃圾排放的需求,导致建筑垃圾乱堆乱排问题突出。为打好污染防治攻坚战，加强市区建筑垃圾管理，提高建筑垃圾受纳能力，根据环保督察整改要求，需租赁1个可以受纳100万立方米以上临时建筑余泥受纳场，解决市区建筑垃圾消纳困难。

2、实施依据：《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）、《关于落实湛江市贯彻落实中央和省环境保护督察反馈意见整改方案的通知》（湛环督组〔2019〕4号）、《关于租赁临时建筑垃圾余泥受纳回填场的请示》（湛建办[2018]257号}、《关于申请增加2019年度湛江市市区建筑垃圾管理站专项经费的函》（湛建财[2018]12号）、湛江市财政局文件（湛财预[2019]8号）。

3、主要内容：租赁1个可以受纳100万立方米以上临时建筑余泥受纳场一年，扩容市区建筑余泥处置能力。项目包含保证临时受纳场正常运作所需的场地、设施、设备、机械、人员、管理等服务及其它费用。预算资金为100万元。

4、实施情况：项目于2019年11月完成招标，于2020年3月18日完成各项基础设施建设和机械、设备进场，并取得《建筑垃圾受纳证》，正式投入使用。租赁服务期限为一年。

5、预期投入：100万元。

- 评价年度项目绩效目标设定情况。

1、项目总体目标：加强市区建筑垃圾管理，解决建筑垃圾乱堆乱排乱放问题，解决市区建筑垃圾消纳困难。

2、阶段性目标：落实省环保督察反馈问题整改，扩容市区建筑余泥处置能力，解决市区建筑垃圾消纳困难。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评目的。通过财政支出进行绩效自评，衡量财政资金的投入与效益产出是否一致，了解、分析、检验财政支出是否达到预计目标，资金使用是否合理。进一步改进和加强财政支出项目管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）自评过程。我站根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2020]6号）文要求。成立绩效评价自评领导小组，明确了工作责任，要求各有关工作人员密切配合完成绩效自评工作。经过检查会计财务、核实和现场勘检、撰写绩效自评报告等一系列工作，完成了本次绩效自评工作。

（三）评价指标的选用和评价方法和依据。

1、评价依据

本次财政资金绩效评价工作是根据《湛江市财政局关于开展2020年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2020]6号）精神和要求。

2、评价方法

采用自评的方式。按照预算管理绩效评价的相关要求，对项目实施情况和支出情况，依据评价指标自行组织分析评价。

3、评价基本指标

部门整体支出、项目资金绩效评价统一使用市财政局下发的评价指标。

三、绩效自评结果

自评结论：在资金使用管理上，专项资金支出严格执行关于国家有关的财经制度及我站制定的有关规定，对项目资金采取全程跟踪方式，确保专款专用。.

自评分数和等级：自评分数为95分，等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。本项目年度预期投入100万，根据《关于批复2019年度市直部门预算的通知》（湛财预【2019】8号）下达本项目本年度预算100万元，资金到位率100%。

2.资金执行情况。

截止2020年6月30日，本项目实际已支付63.32万元，资金执行率为63.32%。

3.资金管理情况。我单位资金管理严格按照《湛江市住房和城乡建设局经费支出管理规定（试行）》、《湛江市住房和城乡建设局基层单位经费支出审核程序（试行）》执行，按合同条款申请资金支付，该项目无超范围、超标准现象。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况。

数量指标：租赁1个可以受纳100万立方米以上临时建筑垃圾余泥受纳回填场。完成值100%。

质量指标：具有相应的摊铺、碾压、除尘、照明等机械和设备以及排水、消防等设施，有监控等设施；具备简易平房、门卫室等硬件（基建）；设置场地围护。出入口设置符合相关标准的洗车槽、车辆冲洗设备、沉淀池以及道路硬化设施。取得《建筑垃圾受纳证》。完成值100%。

时效指标：2019年12月2日签订服务采购合同。租赁服务期限为一年。完成值100%。

成本指标：控制在预算资金100万元以内。完成值100%。

2、效益指标完成情况。

租赁临时建筑垃圾受纳场，扩容了市区建筑垃圾处置能力，促进了省环保督察反馈问题整改，有效缓解了市区建筑余泥排放压力，进一步规范了建筑垃圾运输处置行为，解决建筑垃圾乱堆乱排乱放问题，为打好扬尘污染防治攻坚战，维护了我市市容环境整洁，巩固“国家卫生城市”和创建“全国文明城市”打下了良好的基础。

- 满意度指标完成情况。

建筑垃圾处置临时受纳服务对象满意度指标实际完成值100%。

五、主要经验、存在问题和偏离绩效目标的原因分析

（一）主要经验

1、根据行政许可要求，设置临时建筑垃圾消纳（回填）场需具备的各项条件多，建设和投产涉及内容及流程复杂。将场地租金、硬件设施、设备、机械及场地维护和管理等内容进行整体打包采购服务，可以更高效地促进项目的落地投产、降低投资成本和减少实施部门行政管理力量的投入，且投入资金固定可控。

2、为提高资金使用率和完善财务管理制度，我站严格执行《中华人民共和国会计法》及《事业单位会计准则》，所取得的各项收入全部纳入单位预算。加强管理，如实反映财务情况，努力节减支出，提高资金使用效益。

在资金使用管理上，各项资金支出严格执行关于国家有关的财经制度及我站制定的有关规定，对项目资金采取全程跟踪方式，确保专款专用。

（二）存在问题

2019年未完成全部预算资金执行。

（三）原因分析

1、根据行政许可要求，设置临时建筑垃圾受纳场需考虑土地规划性质、地理位置、场地规模和环境要求等因素，我市市区符合条件的场地较稀缺，前期花费大量时间摸底考察和制定方案。

2、根据《城市建筑垃圾管理规定》等相关规定，建筑垃圾消纳（回填）场的各项手续办理，基础设施建设，机械和人工投入和行政许可手续需要一定时限。

3、采购资金分期支付。

六、改进意见

加强项目预算管理执行能力，进一步提高预算准确率。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

对绩效自评结果在“湛江市住房和城乡建设局”官方网站挂网进行公开，接受群众监督。