附件3

项目支出绩效自评报告

（参考格式）

项目名称：保障性住房专项

评价年度：2019年

市级预算部门单位（公章）：湛江市住房和城乡建设局

填报日期：2020年8月26日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

2019年度市直地区市级资金主要用于市区政府投资的公共租赁住房项目的建设。本年度保障性住房专项资金预期用于完成霞山建设路24号一期、二期、赤坎寸金市场改（续）建工程、麻章瑞云北路公租房项目等四个政府投资项目的工程结算；完成东盛路（南侧）和农林二路两个公租房项目按进度款支付；公租房项目其他零星的非工程建设费用支出。期初预算需投入12419万元，实际预算下达12419万元。上述政府投资的公租房项目均已立项，并按照相关项目管理流程、财务管理制度及预算控制文件对资金使用进行监督及管理，具体由住房改革与保障管理科（以下简称保障科）执行实施。保障科组织了专门的工程技术人员负责跟进项目的工程量核实及资金申请审核，霞山、赤坎房管站分别负责辖区内公租房项目现场管理及协调工作。市代建局负责东盛路（南侧）和农林二路两个在建项目的现场施工管理工作。

上述项目实施依据包括了：市政府文件呈批表（办文编号A19145），粤建保函[2019]186号，湛发改资[2011]418号，湛发改资[2012]321号，湛发改资[2011]296号，湛发改资[2015]386号，湛赤发改投[2018]14号,湛赤发改投[2018]13号,湛财预[2019]8号。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

鉴于政府投资公租房项目的实际情况，年度项目绩效目标主要设定了数量目标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标以及服务对象满意度指标等八个方面。总而言之，2019年总体绩效目标完成情况较好，除了因个别项目未能完成结算外，基本完成了年初制定的绩效目标。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

按照市财政局印发的《2020年市级财政资金绩效自评工作实施方案》的要求，对2019年市级财政资金中保障性住房专项资金使用情况进行绩效评价。评价标准及评价办法均参照《2020年市级财政资金绩效自评工作实施方案》、《湛江市市级财政预算绩效目标管理办法（试行）》的相关规定执行。

三、绩效自评结果

自评分数为100。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。2019年预算安排资金12419万元，实际到位12419万元，到位率为100%。

2.资金执行情况。2019年预算安排保障性住房专项资金12419万元，其中市区下达了11375.71万元，截止2019年12月31日，共支出了11375.71万元，资金使用率为100%。

3.资金管理情况。我局制定了项目管理制度。并严格按照相关制度执行。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.数量指标完成情况。年度预算共安排了12419万元保障性住房专项预算，预算到位率为100%，其中市区下达11375.71万元；截止到2019年12月31日，保障性住房专项共投入了11375.71万元，预算完成率为100%，资金实际需求与预算资金配额基本匹配。2019年度新开工建设政府投资公租房项目1378套，完成率为100%。

2.质量指标完成情况。 2019年度我市市区有四个已建成并完成竣工验收的政府投资公租房项目，均已通过了质监及安监部门的验收，没有发现质量问题；两个在建政府投资公租房项目按照在建工程安全及质量相关标准严格执行。均未发生质量安全事故。

3.时效指标完成情况。今年新开工建设的两个政府投资公租房项目于10月份均已进场施工。其余政府投资公租房项目均在2019年以前完工。按时完工率为100%。

4.成本指标完成情况。我局建设的公租房项目，在施工过程中严格按照成本控制价进行招标，2019年度未发生超出成本支付相关问题。城镇保障安居工程成本控制率为100%。

5.社会效益指标完成情况。我市市区公租房主要是为中低收入住房困难家庭提供住房保障，发挥社会保障“兜底”作用。从我市开展公租房建设以来，已累计为近7871个家庭提供住房保障。

6.生态效益指标完成情况。我市政府投资的公租房项目，在前期报建时均已取得环保部门出具的环评批复，并按照批复中的相关要求严格执行。此外，2019年新开工建设的两个公租房项目，是我市首次采用钢结构装配式建筑，工程建设满足国家装配式建筑A级标准、国家绿色建筑标准。

7.可持续影响指标完成情况。我市公租房建设对我市地区经济发展以及社会保障制度完善有着极其深远且有益的影响，是我市政府执政能力及领导能力的体现，该影响将长期存在。

8.服务对象满意度指标完成情况。通过随机对公租房保障对象进行问卷调查，公租房保障对象对我市的住房保障政策、公租房居住环境、管理措施、宣传力度等方面都较为满意，满意度超过80%。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

存在问题：工程结算审核支付周期较长。

原因分析：1.施工单位工程计算送审资料不齐全需要补充；2.变更签证及增项工程手续需完善；3.建设单位审核周期较长。

六、改进意见

（一）针对超概项目组织相关单位及专业人员认真梳理，自查自纠，分析超概算的具体项目及原因。

（二）积极与发改和财政等相关部门沟通，寻求合理有效的方案解决该项目超概问题。

（三）将以上所了解的情况形成详细的分析报告并请示市政府。由市政府召开各相关部门协调会议。

（四）针对未能按时完成结算的项目，保障科已函告施工单位并进行约谈，将督促施工单位尽快完善相关手续，加快结算进度。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目绩效自评结果拟于湛江市人民政府网站进行公开。