附件5

项目支出类绩效自评报告

项目名称：2018年义务教育中小学校舍维修资金

省级项目主管部门：湛江市教育局

填报人姓名：母晓昱

联系电话：0759-3354115

填报日期：2019年7月30日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目资金安排情况。

2018年义务教育中小学校舍维修资金使用单位为本市市直及各县（市、区）义务教育学校，由广东省财政厅根据2016学年报表的义务教育阶段学生人数和小学80元/生/年、初中100元/生/年的标准下拨至我市，省、市、县三级财政按照5:2.5:2.5的比例分担。

- 项目实施主要内容及实施程序。

《关于提前下达2018年中小学校舍维修改造长效机制省市补助资金的通知》（粤财教[2017]451号）（湛财教[2017]186号）下达我市（含省直管县）3742万元，再由各县（市、区）根据本区义务教育阶段学生人数分配、核拨资金，用于保障义务教育学校校舍的维修改造。

- 简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

针对2018年义务教育中小学校舍维修资金项目我市自评优秀，自评分数为96分。

1.投入方面。项目立项经过充分论证，并设立完整、合理、可衡量的目标，制定有关制度和计划保障有关资金的安排下达。资金能够及时足额到位，并根据省财政厅资金下达的依据进行分配下达至各县（市、区），由各县（市、区）分配到校。

2.过程方面。2018年义务教育中小学校舍维修资金省财政厅共下拨资金3742万元，截至2019年3月31日已使用资金1407.6822万元，资金支出率38%。资金按照规定的用途支出，用于义务教育阶段公办中小学的教学及教学辅助用房、行政办公用房、生活服务用房等校舍的维修改造。经核查，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定支出的情况。

3.产出方面。该项补助经费预算执行进度与事项完成进度基本匹配，实际支出未超过预算计划，保障了义务教育阶段学校校舍安全。

4.效益方面。该项经费保障了义务教育学校的校舍安全，为学生提供一个安全的受教育环境。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

本年度省财政下达资金3742万元，截至2019年3月31日实际支出1407.6822万元，项目结余2334.31784万元。该项经费使义务教育学校尤其是农村义务教育学校校舍安全隐患大幅减少，办学条件不断加强,群众满意度高。

- 存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

部分农村义务教育学校校舍仍然有待维修改善。

三、改进意见（计划）

加强定期自查，把中小学校舍安全工作作为教育督导的重要内容，有序推进校舍维护改造。