项目支出绩效自评报告

项目名称：市级储备粮仓库维修资金

评价年度：2020年

市级预算部门单位（公章）：湛江市粮食和物资储备局

填报日期：2021年6月15日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

根据湛粮联〔2019〕1号、湛府办〔2016〕15号、粤府办〔2014〕38号文件要求，为落实市级储备粮油仓库维修保养费用，完善仓储设施，确保原粮储备任务20.1万吨储粮安全，减少损耗。我局按照资金分配计划满足各市级储备粮承储单位储备仓库维修保养资金需求，2020年财政安排230万元项目支出预算资金。

- 评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

- 为完成市级储备粮油仓库维修保养需要，完善仓储设施，改善储粮环境，减少粮油损耗，落实仓库维修资金分配计划，确保原粮储备任务20.1万吨储粮安全。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

2021年6月1日成立部门整体支出和项目支出绩效绩效评价工作小组，由局长陈列任组长,副局长钟行、吴增慧、副调研员王小靖任副组长，有关科室、部门负责人及业务人员为组内成员，明确分工，落实责任，严格抓好绩效评价的组织、自评、监督等工作。

自评工作小组认真开展自评自查工作，自评对象为项目资金预算使用科室，范围为2020年全年项目资金来源去向，结合项目支出绩效目标申报表，通过对专项资金制度建立情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）。

我局按照当年资金分配计划，灵活调剂使用，通过财政直接支付，向各承储单位仓库维修施工方支付维修合同款项，由于财政当年资金安排紧张，我局提出申请后未能及时解决资金需求，实际下达金额为151.17万元。该项目自评分数为100分，自评等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达情况等。

该项目2020年预期投入230万元，财政年初安排项目预算230万元，由各承储单位提出维修计划和用款需求，由我局审核后向财政发起资金支付申请，通过财政直接支付方式向合同方支付维修费用，2020年实际到位资金151.17万元。

- 2.资金执行情况。包括资金拨付下达、市本级和县（市、区）各用款单位实际支出情况等

2020年实际到位资金151.17万元，其中霞山仓库维修支出15.56万元，麻章仓库维修支出16.86万元，坡头仓库维修支出10.30万元，东海仓库维修支出40.46万元，中心库仓库维修支出23万元，北站库仓库维修支出44.98万元，完善了各库区的仓储设施，改善了储备粮存储环境，有效减少损耗。

- 3.资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

我局根据《湛江市粮食和物资储备局财务管理制度》、《湛江市人民政府办公室关于印发湛江市市级储备粮管理办法的通知》、《湛江市粮食局维修改造专项资金管理规定》等文件依据，层层落实资金监管责任，各科室职能对应的项目资金由各科室负责申报、争取、分配和支出进度跟踪，办公室（财务室）负责资金请款、拨付和会计核算及协助支出进度跟踪，确保专款专用。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

数量指标：市级储备粮仓库维修改造库区个数12个；质量指标：施工质量合格率100%；成本指标：投入成本230万元；时效指标：项目施工期限1年。由于财政当年资金安排紧张，我局提出申请后未能及时解决资金需求，数量指标未完成。

- 2.效益指标完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

- 社会效益指标：提升我市储备粮仓库储粮能力，完善仓储设施建设，保障储粮安全；经济效益指标：满足粮食流通企业储粮需求；生态效益指标减少因仓储环境变化产生的粮油损耗；可持续影响指标：可持续影响时效1年。上述指标均已完成。

- 3.满意度指标完成情况。

满意度指标：群众满意度90%以上。已完成。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

- 六、改进意见

无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评结果已在我局门户网站公开，网址为https://www.zhanjiang.gov.cn/ls/