项目支出绩效自评报告

项目名称：中心库10万吨粮库建设资金

评价年度：2020年

市级预算部门单位（公章）：湛江市粮食和物资储备局

填报日期：2021年6月15日

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、实施依据、主要内容及实施情况、预期投入等。

根据《市政府常务会议纪要〔2015〕6号，湛发改经贸〔2016〕213号，湛发改经贸〔2016〕172号，湛财建〔2015〕69号，粤财综〔2015〕236号文件，中心库10万吨粮库建设项目经市发展和改革局审批并立项，项目于2016年10月10日开工建设。项目总占地面积93.38亩，建仓总规模10万吨，总投资23942.25万元，建设内容为18座浅圆仓、2座平房仓、并配套建设汽车接发站、工作塔、一站式服务用房、综合办公楼等生产辅助设施。为切实提升我市储备粮仓库储粮能力，完善仓储设施建设，保障储粮安全，项目预计总投入19693万元。2020年经财政预算调整，预计投入1000万元。

- 评价年度项目绩效目标设定情况。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：预计2021年底保质保量按时完成10万吨粮仓建设规模，切实提升我市储备粮仓库储粮能力，完善仓储设施建设，保障储粮安全。

阶段性目标：完成湛江市粮食储备中心库10万吨粮库阶段性工程，其中一期投资概算1.57亿元，完成建筑面积18261.82平方米，仓容5.2万吨；二期投资概算8242.25万元，完成建筑面积7794.49平方米，仓容4.8万吨及配套设施，切实提升我市储备粮仓库储粮能力，完善仓储设施建设，保障储粮安全。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评对象、范围、评价指标体系和标准、评价方法、自评工作组织等。

2021年6月1日成立部门整体支出和项目支出绩效绩效评价工作小组，由局长陈列任组长,副局长钟行、吴增慧、副调研员王小靖任副组长，有关科室、部门负责人及业务人员为组内成员，明确分工，落实责任，严格抓好绩效评价的组织、自评、监督等工作。

自评工作小组认真开展自评自查工作，自评对象为项目资金预算使用科室，范围为2020年全年项目资金来源去向，结合项目支出绩效目标申报表，通过对专项资金制度建立情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。

三、绩效自评结果

包含自评结论、自评分数和等级（总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）。

截止到2020年12月31日，2座平房仓、综合办公楼已完成全部建设内容，浅圆仓仓上仓下设备已基本安装完毕，准备单机调试,正在进行浅圆仓仓底内墙腻子以及仓底硬化。2020年年度目标完成100%，项目施工建设总目标完成100%，预计2021年底完工验收合格后投入使用。该项目自评分数为100分，自评等级为优。

- 项目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1.资金到位情况。包括评价年度预期投入、预算安排、实际到位资金、资金分配方式及预算指标分配下达情况等。

2020年经财政预算调整，预计投入1000万元，当年实际投入1000万元，其中350.08万元纳入我局部门决算，其余资金为债券资金支出，不在我局部门决算反映。该项目资金350.08万元通过财政直接支付方式直接支付给湛江市粮食储备中心库，其余债券资金由湛江市粮食储备中心库申请后向施工方支付。

- 2.资金执行情况。包括资金拨付下达、市本级和县（市、区）各用款单位实际支出情况等

湛江市粮食储备中心库2020年形成实际支出897万元，其中设备采购款支出433万元，工程进度款支出451万元。其他杂费支出13万元。

- 3.资金管理情况。包括相关管理制度健全性及执行情况。

我局根据《湛江市粮食和物资储备局财务管理制度》等文件依据，层层落实资金监管责任，各科室职能对应的项目资金由各科室负责申报、争取、分配和支出进度跟踪，办公室（财务室）负责资金请款、拨付和会计核算及协助支出进度跟踪，确保专款专用。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1.产出指标完成情况。包括产出数量、质量、时效以及成本指标完成情况。

数量指标：完成粮库配套设施建设；质量指标：项目验收竣工合格率100%；成本指标：本年投入成本1000万；时效指标：项目按期完成率100%。上述指标均已完成。

- 2.效益指标完成情况。包括项目产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等。

- 社会效益指标：储备粮容纳率100%；经济效益指标：本项目设施完备机械化程度高，最大程度降低倒搬费用，赢得运营效益；生态效益指标：充分发挥储备粮对湛江粮食市场的宏观调控能力，保障粮食流通安全；可持续影响指标：可持续影响时效1年。上述指标均已完成。

- 3.满意度指标完成情况。

满意度指标：群众满意度90%以上。已完成。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

无

- 六、改进意见

无

- 绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目绩效自评结果已在我局门户网站公开，网址为https://www.zhanjiang.gov.cn/ls/